MANUAL DEL PROYECTO AGROGESTIÓN

ÍNDICE

- Introducción y contexto del proyecto

- Objetivos del proyecto

- Planificación y metodología

- Primer trimestre: Análisis y diseño

  - Estudio de viabilidad

  - Análisis de requisitos

  - Diseño de la base de datos

  - Diseño de la arquitectura

  - Diseño de la interfaz (mockups)

  - Elección de tecnologías

- Segundo trimestre: Desarrollo e implementación

  - Configuración del entorno de desarrollo

  - Configuración de Supabase

  - Desarrollo del frontend

  - Integración con Supabase

  - Implementación de autenticación

  - Implementación de roles y paneles

  - Gestión de terrenos

  - Gestión de tareas

  - Relaciones gerente-capataz y capataz-trabajador

  - Políticas de seguridad (RLS)

  - Pruebas y corrección de errores

  - Documentación

- Cronograma del proyecto

- Problemas encontrados y soluciones

- Conclusiones

- Agradecimientos

- Anexos

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO

1.1. Presentación del proyecto

El presente documento recoge el proceso completo de desarrollo del proyecto Agrogestión, realizado como Proyecto de Fin de Ciclo del CFGS en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) en el IES Albarregas de Mérida, España.

Agrogestión es una aplicación web diseñada para permitir la gestión digital del trabajo en explotaciones agrícolasEl proyecto nace de una necesidad real observada en el sector agrícola español: la falta de herramientas digitales accesibles, intuitivas y adaptadas a las necesidades específicas de pequeñas y medianas explotaciones agrarias.

Tradicionalmente, la gestión de tareas agrícolas se ha realizado mediante métodos manuales: libretas de papel, hojas de cálculo dispersas, comunicación telefónica o presencial entre los distintos actores involucrados. Este enfoque presenta múltiples inconvenientes:

- Pérdida de información por extravío de documentos físicos

- Dificultad para realizar seguimiento del progreso de las tareas

- Falta de trazabilidad sobre quién realizó qué tarea y cuándo

- Problemas de coordinación entre gerentes, capataces y trabajadores

- Imposibilidad de acceso remoto a la información

- Duplicación de esfuerzos y falta de centralización de datos

Agrogestión surge como solución tecnológica a estos problemas, ofreciendo una plataforma web centralizada, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, que permite organizar y coordinar las tareas agrícolas entre los distintos perfiles que participan en la actividad: administradores, gerentes, capataces y trabajadores.

La aplicación se ha desarrollado a lo largo de dos trimestres académicos, abarcando desde el análisis inicial de requisitos hasta la implementación completa, pasando por el diseño de la arquitectura, el desarrollo del frontend y backend, las pruebas funcionales y de seguridad, y la elaboración de la documentación técnica final.

1.2. Datos generales del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Agrogestión - Gestión agrícola web |
| Alumno | Juan Francisco Hurtado Pérez |
| Ciclo formativo | CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) |
| Centro educativo | IES Albarregas, Mérida, España |
| Curso académico | 2024/2025 - 2025/2026 |
| Repositorio | https://github.com/Juanfrina/Agrogestion.Web |
| Tecnologías principales | React, TypeScript, Vite, TailwindCSS, Supabase |
| Base de datos | PostgreSQL (Supabase) |
| Arquitectura | SPA + BaaS (Backend as a Service) |
| Licencia | MIT |
| Estado | Completado y desplegado |

Table 1: Ficha técnica del proyecto Agrogestión

1.3. Motivación y justificación

La elección de este proyecto se fundamenta en varios factores clave que lo convierten en una propuesta viable, relevante y formativa:

1.3.1. Necesidad real del sector

El sector agrícola español representa aproximadamente el 3% del PIB nacional y emplea a más de 800.000 personas de forma directa. A pesar de su importancia económica, se trata de uno de los sectores con menor nivel de digitalización en España.

Según el informe "Digitalización del Sector Agroalimentario" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024), solo el 18% de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias utilizan herramientas digitales para la gestión de sus operaciones diarias.

Esta brecha digital supone una pérdida de competitividad, eficiencia y productividad. Herramientas como Agrogestión pueden contribuir a reducir esta brecha, ofreciendo soluciones accesibles, económicas y específicamente diseñadas para las necesidades del sector.

1.3.2. Aplicación práctica de conocimientos

El desarrollo de Agrogestión permite aplicar de forma integrada la mayoría de los contenidos del ciclo formativo DAW:

- Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información: Estructuración de contenido con HTML5 semántico y gestión de datos con JSON

- Programación: Desarrollo con JavaScript/TypeScript, programación orientada a componentes, gestión de estado

- Bases de datos: Diseño de modelo relacional normalizado, consultas SQL complejas, optimización de rendimiento

- Desarrollo web en entorno cliente: Single Page Application con React, routing, hooks, contextos

- Desarrollo web en entorno servidor: Integración con backend mediante API REST, autenticación JWT, políticas de seguridad

- Despliegue de aplicaciones web: Configuración de entornos, build optimization, despliegue continuo

- Diseño de interfaces web: UX/UI con TailwindCSS, diseño responsive, accesibilidad

- Empresa e iniciativa emprendedora: Análisis de viabilidad, estudio de mercado, propuesta de valor

1.3.3. Interés personal y profesional

La elección de un proyecto relacionado con el sector primario responde también a un interés personal del autor por la aplicación de tecnologías web modernas a sectores tradicionalmente poco digitalizados.

Además, el desarrollo de un proyecto completo de principio a fin (desde el análisis hasta el despliegue) constituye una experiencia profesionalizante fundamental para la inserción laboral en el sector del desarrollo web.

1.3.4. Escalabilidad y proyección futura

Agrogestión se ha diseñado con una arquitectura modular y escalable que permite futuras ampliaciones:

- Integración con sensores IoT para monitorización de cultivos

- Geolocalización de terrenos mediante mapas interactivos

- Generación de informes y estadísticas en PDF

- Sistema de notificaciones en tiempo real (push notifications)

- Versión de aplicación móvil nativa (iOS/Android)

- Integración con sistemas de gestión contable y administrativa

- Marketplace de productos y servicios agrícolas

1.4. Ámbito y alcance

1.4.1. Ámbito de aplicación

Agrogestión está diseñada para ser utilizada en explotaciones agrícolas de pequeño y mediano tamaño (hasta 50 trabajadores) que requieren:

- Gestión de múltiples terrenos o parcelas

- Coordinación entre distintos niveles jerárquicos (gerentes, capataces, trabajadores)

- Seguimiento del estado de las tareas agrícolas

- Trazabilidad sobre qué trabajadores participan en cada tarea

- Acceso remoto a la información desde cualquier dispositivo

El sistema es especialmente útil para explotaciones que cultivan:

- Cultivos extensivos (cereales, oleaginosas, leguminosas)

- Cultivos hortícolas al aire libre o en invernadero

- Cultivos leñosos (olivar, viñedo, frutales)

- Explotaciones mixtas agrícola-ganaderas

1.4.2. Alcance funcional

El alcance del proyecto incluye las siguientes funcionalidades principales:

Gestión de usuarios:

- Registro de nuevos usuarios con verificación de email

- Inicio de sesión seguro con encriptación de contraseñas

- Recuperación de contraseña mediante email

- Asignación de roles (Admin, Gerente, Capataz, Trabajador)

- Activación/desactivación de usuarios (baja lógica)

Gestión de terrenos:

- Alta de terrenos con datos: nombre, ubicación, superficie, tipo de cultivo

- Edición de información de terrenos existentes

- Baja lógica de terrenos (desactivación sin borrado físico)

- Listado de terrenos con filtros y búsqueda

- Asociación de terrenos a gerentes propietarios

Gestión de tareas:

- Creación de tareas asociadas a un terreno y un capataz

- Descripción detallada de cada tarea

- Control de estados (Pendiente, En progreso, Completada)

- Asignación de trabajadores de apoyo a tareas

- Seguimiento del progreso de las tareas

- Filtrado de tareas por estado, terreno o capataz

Sistema de roles y permisos:

- Administrador: gestión completa de usuarios y roles

- Gerente: gestión de terrenos, creación de tareas, asignación de capataces

- Capataz: gestión de estado de tareas, asignación de trabajadores

- Trabajador: consulta de tareas en las que participa

Seguridad:

- Autenticación mediante JWT (JSON Web Tokens)

- Políticas Row Level Security (RLS) en base de datos

- Protección de rutas según rol del usuario

- Validación de datos en frontend y backend

- Encriptación de contraseñas con bcrypt

1.4.3. Limitaciones y exclusiones

El proyecto no incluye las siguientes funcionalidades (se dejan para futuras versiones):

- Gestión económica (facturación, nóminas, contabilidad)

- Gestión de inventario de maquinaria y herramientas

- Integración con sensores IoT o sistemas de riego automatizado

- Geolocalización GPS de terrenos y trabajadores

- Generación de informes PDF con estadísticas

- Sistema de mensajería interna entre usuarios

- Notificaciones push en tiempo real

- Versión de aplicación móvil nativa

- Integración con APIs externas (meteorología, mercados, etc.)

- Sistema de planificación de cultivos por campaña

1.5. Estructura del documento

Este Manual del Proyecto se organiza en las siguientes secciones:

Sección 1 - Introducción y contexto: Presentación del proyecto, motivación, ámbito y alcance.

Sección 2 - Objetivos: Definición de objetivos generales y específicos del proyecto.

Sección 3 - Planificación y metodología: Descripción de la metodología de trabajo, herramientas de planificación y división temporal.

Sección 4 - Primer trimestre (Análisis y diseño): Estudio de viabilidad, análisis de requisitos, diseño de base de datos, arquitectura, interfaces y elección de tecnologías.

Sección 5 - Segundo trimestre (Desarrollo e implementación): Configuración del entorno, desarrollo del frontend, integración con Supabase, implementación de funcionalidades, pruebas y documentación.

Sección 6 - Cronograma: Planificación temporal detallada del proyecto por semanas.

Sección 7 - Problemas y soluciones: Principales obstáculos encontrados durante el desarrollo y cómo se resolvieron.

Sección 8 - Conclusiones: Valoración del cumplimiento de objetivos, aprendizajes y proyección futura.

Sección 9 - Agradecimientos: Reconocimientos a las personas e instituciones que han apoyado el proyecto.

Sección 10 - Anexos: Material complementario (diagramas, capturas de pantalla, código relevante, etc.).

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. Objetivos generales

Los objetivos generales del proyecto Agrogestión son:

OG1. Desarrollar una aplicación web funcional que permita gestionar el trabajo agrícola de forma digital, proporcionando herramientas para la coordinación entre distintos perfiles de usuario (administradores, gerentes, capataces y trabajadores).

OG2. Aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web en un proyecto completo y profesional que abarque todas las fases del desarrollo de software: análisis, diseño, implementación, pruebas, documentación y despliegue.

OG3. Utilizar tecnologías modernas del ecosistema web actual (React, TypeScript, Supabase, TailwindCSS) para desarrollar una solución escalable, mantenible y profesional que cumpla con los estándares actuales de la industria.

OG4. Crear una solución real y utilizable que pueda ser empleada por explotaciones agrícolas reales, contribuyendo a la digitalización del sector primario español.

OG5. Documentar el proyecto de forma completa generando manuales técnicos, de usuario, de despliegue y de proyecto que permitan la comprensión, mantenimiento y evolución futura del sistema.

2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos del proyecto se han definido de forma alineada con los requisitos funcionales del sistema. Cada objetivo específico representa una funcionalidad concreta que debe implementarse:

| ID | Objetivo específico |
| --- | --- |
| O1 | Implementar un sistema de autenticación seguro que permita el registro de nuevos usuarios, inicio de sesión mediante email y contraseña, y recuperación de contraseña olvidada. |
| O2 | Diseñar e implementar un modelo de datos relacional normalizado para la gestión de usuarios, terrenos, tareas y relaciones entre roles, utilizando PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos. |
| O3 | Crear una interfaz web responsive y accesible desde cualquier dispositivo (móvil, tablet, escritorio), garantizando una experiencia de usuario óptima en todas las resoluciones de pantalla. |
| O4 | Desarrollar un sistema de roles con permisos diferenciados para cuatro tipos de usuario: Administrador, Gerente, Capataz y Trabajador, cada uno con acceso a funcionalidades específicas según su nivel de responsabilidad. |
| O5 | Permitir la gestión completa de terrenos agrícolasalta, edición y baja lógica), con asignación de terrenos a gerentes propietarios y control de acceso basado en roles. |
| O6 | Implementar la creación, asignación y seguimiento de tareas agrícolas, con control de estados (Pendiente, En progreso, Completada) y asociación a terrenos y usuarios. |
| O7 | Establecer relaciones de colaboración entre gerentes y capataces, y entre capataces y trabajadores, permitiendo la asignación de equipos de trabajo y la gestión de participantes en tareas. |
| O8 | Aplicar políticas de seguridad Row Level Security (RLS) en la base de datos para proteger los datos según el rol del usuario, garantizando que cada usuario solo acceda a la información que le corresponde. |
| O9 | Documentar el proyecto de forma completa mediante cuatro manuales: Manual de Usuario, Manual Técnico, Manual de Despliegue y Manual del Proyecto (memoria técnica). |
| O10 | Desplegar la aplicación en un entorno de producción accesible desde Internet, utilizando servicios de hosting gratuitos o de bajo coste (Vercel, Netlify, etc.). |

Table 2: Tabla de objetivos específicos del proyecto

2.3. Objetivos técnicos de aprendizaje

Además de los objetivos funcionales del sistema, el proyecto persigue una serie de objetivos técnicos relacionados con el aprendizaje de tecnologías y metodologías modernas:

2.3.1. Frontend moderno

OT1. Dominar React como biblioteca para la construcción de interfaces de usuario mediante componentes reutilizables, gestión de estado con hooks (useState, useEffect, useContext) y arquitectura basada en componentes funcionales.

OT2. Utilizar TypeScript para añadir tipado estático al código JavaScript, reduciendo errores en tiempo de desarrollo, mejorando la mantenibilidad y facilitando el autocompletado en el IDE.

OT3. Aplicar TailwindCSS como framework de utilidades CSS para crear interfaces responsive de forma rápida, consistente y mantenible, sin necesidad de escribir CSS personalizado extenso.

OT4. Implementar Vite como herramienta de build moderna que proporciona hot module replacement (HMR) ultrarrápido y optimización de producción mediante tree-shaking y code-splitting.

2.3.2. Backend as a Service (BaaS)

OT5. Integrar Supabase como backend completo, incluyendo base de datos PostgreSQL, sistema de autenticación, API REST auto-generada y políticas de seguridad Row Level Security.

OT6. Implementar autenticación JWT mediante Supabase Auth, gestionando tokens de sesión, refresh tokens y protección de rutas en el frontend.

OT7. Configurar políticas RLS (Row Level Security) en PostgreSQL para aplicar control de acceso a nivel de base de datos, garantizando que cada usuario solo acceda a sus propios datos.

2.3.3. Arquitectura y patrones

OT8. Aplicar patrón Repository para abstraer la capa de acceso a datos, creando interfaces que permitan cambiar la implementación del backend sin afectar al resto de la aplicación.

OT9. Implementar arquitectura SPA (Single Page Application) con routing del lado del cliente, carga dinámica de componentes y gestión de estado global mediante contextos y stores.

OT10. Seguir principios SOLID en la organización del código, especialmente Single Responsibility Principle (SRP) y Dependency Inversion Principle (DIP).

2.3.4. Control de versiones y colaboración

OT11. Utilizar Git y GitHub para control de versiones, gestión de ramas (feature branches), commits descriptivos y documentación mediante README.md.

OT12. Aplicar metodología de commits semánticos (Conventional Commits) para mantener un historial de cambios claro y estructurado.

2.3.5. Documentación y comunicación técnica

OT13. Redactar documentación técnica clara, estructurada y completa que permita a otros desarrolladores comprender, mantener y evolucionar el sistema.

OT14. Crear diagramas técnicos (Entidad-Relación, casos de uso, arquitectura) utilizando herramientas estándar de modelado.

2.4. Resultados de aprendizaje del ciclo formativo

El proyecto Agrogestión permite alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje establecidos en el Real Decreto 686/2010 que regula el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web:

RA1. Desarrolla aplicaciones web del lado del cliente utilizando tecnologías y herramientas específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura.

RA2. Desarrolla aplicaciones web del lado del servidor (mediante integración con Supabase) empleando tecnologías y herramientas específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura.

RA3. Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando los resultados de su ejecución.

RA4. Desarrolla servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.

RA5. Diseña interfaces web accesibles, analizando y aplicando las pautas establecidas en las normas de accesibilidad.

RA6. Desarrolla aplicaciones web con acceso a bases de datos, utilizando tecnologías y herramientas específicas, y garantizando la seguridad en el acceso.

RA7. Utiliza sistemas de control de versiones para el desarrollo de software colaborativo.

2.5. Competencias profesionales desarrolladas

El desarrollo del proyecto permite adquirir y consolidar las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del ciclo DAW:

CP1. Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.

CP2. Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.

CP3. Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.

CP4. Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web.

CP5. Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.

CP6. Integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.

CP7. Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.

CP8. Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas de generación de ayudas.

CP9. Gestionar y administrar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando su integridad, seguridad y accesibilidad.

CP10. Gestionar la puesta en producción de aplicaciones web, garantizando su funcionalidad.

3. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

3.1. Metodología de trabajo

Para el desarrollo del proyecto Agrogestión se ha utilizado una metodología iterativa e incremental, combinando elementos de metodologías ágiles y del modelo en cascada adaptado a las características de un proyecto académico individual.

3.1.1. Modelo híbrido: Cascada adaptado + Ágil

La elección de un modelo híbrido se justifica por las siguientes razones:

Fases definidas del modelo en cascada:

El proyecto se divide claramente en dos grandes fases (trimestres):

- Primer trimestre: Análisis y diseño

- Segundo trimestre: Desarrollo, implementación y pruebas

Esta división permite concentrar esfuerzos en actividades específicas y facilita el seguimiento académico del proyecto.

Iteraciones ágiles dentro de cada fase:

Dentro del segundo trimestre (desarrollo), se han aplicado principios ágiles:

- Desarrollo en sprints semanales con objetivos concretos

- Entregas parciales funcionales (incrementos de funcionalidad)

- Revisión y adaptación continua según resultados

- Priorización de funcionalidades según valor

- Pruebas continuas durante el desarrollo

3.1.2. Fases del proyecto

El proyecto se ha estructurado en cinco grandes fases:

Fase 1: Análisis (Semanas 1-3)

- Definición del alcance del proyecto

- Estudio de viabilidad técnica, económica y temporal

- Identificación de requisitos funcionales y no funcionales

- Identificación de actores del sistema

- Definición de casos de uso

- Análisis de riesgos

Fase 2: Diseño (Semanas 4-10)

- Diseño del modelo de datos (Entidad-Relación)

- Normalización y definición de tablas

- Diseño de la arquitectura del sistema (SPA + BaaS)

- Evaluación y selección de tecnologías

- Diseño de interfaces (wireframes y mockups)

- Definición de la estructura de carpetas del proyecto

- Diseño de políticas de seguridad (RLS)

Fase 3: Implementación (Semanas 11-22)

- Configuración del entorno de desarrollo

- Configuración de Supabase (base de datos, auth, RLS)

- Desarrollo del frontend por componentes

- Integración con backend (Supabase)

- Implementación de autenticación y autorización

- Implementación de funcionalidades por rol

- Aplicación de estilos y diseño responsive

Fase 4: Pruebas (Semanas 21-23)

- Pruebas funcionales de cada caso de uso

- Pruebas de interfaz y responsive design

- Pruebas de seguridad (RLS, protección de rutas)

- Corrección de errores detectados

- Optimización de rendimiento

Fase 5: Despliegue y documentación (Semanas 23-24)

- Despliegue en entorno de producción

- Redacción del Manual de Usuario

- Redacción del Manual Técnico

- Redacción del Manual de Despliegue

- Redacción del Manual del Proyecto (memoria)

- Preparación de la defensa del proyecto

3.1.3. Principios metodológicos aplicados

Desarrollo incremental:

El sistema se ha construido de forma incremental, añadiendo funcionalidades de forma progresiva:

- Autenticación básica (login/registro)

- Sistema de roles

- Panel del Administrador

- Panel del Gerente (terrenos)

- Panel del Gerente (tareas)

- Panel del Capataz

- Panel del Trabajador

- Relaciones entre roles

- Políticas de seguridad avanzadas

Iteración continua:

Cada funcionalidad se ha desarrollado siguiendo un ciclo iterativo:

- Diseño de la interfaz (mockup)

- Implementación básica

- Integración con backend

- Prueba funcional

- Refinamiento y mejora

- Documentación

Refactorización continua:

A medida que el proyecto crece, se han realizado tareas de refactorización para:

- Eliminar código duplicado

- Extraer componentes reutilizables

- Mejorar la organización de carpetas

- Optimizar consultas a base de datos

- Unificar estilos y convenciones de código

3.2. Herramientas de planificación

Para la gestión y seguimiento del proyecto se han utilizado las siguientes herramientas:

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| GitHub | Control de versiones, almacenamiento del código fuente, gestión de issues y tareas pendientes |
| GitHub Projects | Tablero Kanban para organización de tareas (To Do, In Progress, Done) |
| Visual Studio Code | IDE principal para desarrollo, con extensiones para React, TypeScript, Tailwind y ESLint |
| Supabase Dashboard | Gestión de la base de datos, configuración de autenticación, visualización de datos y monitorización |
| Figma | Diseño de mockups e interfaces de usuario (wireframes de baja y alta fidelidad) |
| dbdiagram.io | Diseño del diagrama Entidad-Relación de la base de datos |
| Navegador DevTools | Depuración del frontend, análisis de rendimiento, inspección de red y responsive design |
| Notion | Planificación semanal, notas de desarrollo, registro de problemas y soluciones |
| Google Docs | Redacción colaborativa de documentación |

Table 3: Herramientas de planificación y desarrollo utilizadas

3.2.1. Control de versiones con Git y GitHub

Se ha utilizado Git como sistema de control de versiones, con el siguiente flujo de trabajo:

Estructura de ramas:

- main: Rama principal con código estable y funcional

- develop: Rama de desarrollo activo

- feature/[nombre]: Ramas para desarrollo de funcionalidades específicas

- fix/[nombre]: Ramas para corrección de errores

Convención de commits:

Se ha seguido la convención de Conventional Commits para mensajes descriptivos:

feat: añadir formulario de creación de terrenos
fix: corregir error en validación de email
docs: actualizar README con instrucciones de instalación
style: aplicar formato consistente a componentes
refactor: extraer lógica de autenticación a custom hook
test: añadir pruebas para componente TareaList

Frecuencia de commits:

Se han realizado commits frecuentes (al menos uno por día de trabajo), permitiendo trazabilidad completa del desarrollo.

3.2.2. Gestión de tareas con GitHub Projects

Se ha creado un tablero Kanban en GitHub Projects con las siguientes columnas:

- Backlog: Tareas pendientes de priorizar

- To Do: Tareas priorizadas para realizar próximamente

- In Progress: Tareas actualmente en desarrollo

- Review: Tareas completadas pendientes de revisión

- Done: Tareas completadas y revisadas

Cada tarea se ha etiquetado según su tipo:

- feature: Nueva funcionalidad

- bug: Corrección de error

- docs: Documentación

- design: Diseño de interfaces

- refactor: Refactorización de código

- test: Pruebas

3.3. División temporal del trabajo

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de 24 semanas distribuidas en dos trimestres académicos:

3.3.1. Primer trimestre (Octubre - Diciembre 2024)

10 semanas dedicadas a análisis y diseño

| Semana | Actividades principales |
| --- | --- |
| 1 | Definición del proyecto, estudio de viabilidad |
| 2 | Análisis de requisitos funcionales y no funcionales |
| 3 | Definición de actores y casos de uso |
| 4 | Diseño del modelo de datos (diagrama E-R) |
| 5 | Normalización de la base de datos, diccionario de datos |
| 6 | Diseño de la arquitectura del sistema (SPA + BaaS) |
| 7 | Evaluación y selección de tecnologías |
| 8 | Diseño de mockups e interfaces de usuario (wireframes) |
| 9 | Creación del repositorio GitHub y scaffolding del proyecto |
| 10 | Redacción de documentación preliminar de análisis y diseño |

Table 4: Planificación del primer trimestre

3.3.2. Segundo trimestre (Enero - Marzo 2026)

14 semanas dedicadas a desarrollo, pruebas y documentación

| Semana | Actividades principales |
| --- | --- |
| 11 | Configuración del entorno: Vite, React, TypeScript, Tailwind |
| 12 | Desarrollo: Landing Page, Login, Registro |
| 13 | Integración con Supabase Auth (login/registro funcional) |
| 14 | Desarrollo: Sistema de roles, contexto de autenticación |
| 15 | Desarrollo: Panel del Administrador (gestión de usuarios) |
| 16 | Desarrollo: Panel del Gerente (gestión de terrenos) |
| 17 | Desarrollo: Panel del Gerente (gestión de tareas, asignación de capataces) |
| 18 | Desarrollo: Panel del Capataz (tareas asignadas, cambio de estado) |
| 19 | Desarrollo: Panel del Capataz (asignación de trabajadores), Panel del Trabajador |
| 20 | Configuración de políticas RLS en Supabase |
| 21 | Pruebas funcionales, de interfaz y de seguridad |
| 22 | Corrección de errores y ajustes finales |
| 23 | Despliegue en producción (Vercel/Netlify) |
| 24 | Redacción de documentación final (4 manuales) |

Table 5: Planificación del segundo trimestre

3.3.3. Dedicación horaria

La dedicación total estimada al proyecto ha sido de aproximadamente 360 horas, distribuidas de la siguiente forma:

| Fase | Horas | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Análisis de requisitos | 30 h | 8% |
| Diseño (BD, arquitectura, interfaces) | 50 h | 14% |
| Configuración de entorno y herramientas | 20 h | 6% |
| Desarrollo del frontend | 140 h | 39% |
| Integración con backend (Supabase) | 40 h | 11% |
| Configuración de seguridad (RLS) | 20 h | 6% |
| Pruebas y corrección de errores | 30 h | 8% |
| Documentación | 30 h | 8% |
| TOTAL | 360 h | 100% |

Table 6: Distribución de dedicación horaria por fase

3.4. Gestión de riesgos

Durante la fase de planificación se identificaron los siguientes riesgos potenciales y se establecieron estrategias de mitigación:

| Riesgo | Probabilidad | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Falta de experiencia con React | Alta | Realizar tutoriales y cursos previos, consultar documentación oficial |
| Problemas con Supabase (servicio externo) | Media | Mantener backups frecuentes de la BD, tener plan B con backend propio |
| Complejidad de políticas RLS | Alta | Dedicar tiempo específico, probar exhaustivamente, consultar comunidad |
| Subestimación de tiempos | Media | Incluir buffer del 20% en planificación, priorizar funcionalidades core |
| Cambios en requisitos | Baja | Definir alcance claro desde el inicio, evitar scope creep |
| Problemas de rendimiento | Media | Optimizar consultas, implementar paginación, lazy loading |
| Errores de seguridad | Media | Aplicar RLS desde el inicio, validar inputs, revisar políticas |

Table 7: Análisis de riesgos del proyecto

Riesgos materializados:

Durante el desarrollo, efectivamente se materializaron dos de los riesgos identificados:

- Complejidad de políticas RLS: Se necesitó una semana adicional para configurar y probar correctamente las políticas de seguridad

- Subestimación de tiempos: La documentación final consumió más tiempo del previsto (30h en lugar de 20h estimadas)

Ambos riesgos se mitigaron exitosamente gracias al buffer de tiempo incluido en la planificación.

4. Primer Trimestre: Análisis y Diseño

El primer trimestre del proyecto estuvo dedicado íntegramente a la fase de análisis y diseño. Esta etapa, aunque no produce código visible de forma inmediata, es la más crítica del proceso de desarrollo de software, ya que los errores cometidos en esta fase son los más costosos de corregir posteriormente. Durante este período se tomaron todas las decisiones fundamentales que condicionarían el desarrollo posterior: qué sistema construir, para quién, con qué tecnologías, con qué estructura de datos y con qué aspecto visual.

La planificación de esta fase se realizó siguiendo un enfoque sistemático, abordando cada aspecto del análisis de forma ordenada y documentando cada decisión tomada con su justificación correspondiente.

4.1. Estudio de Viabilidad

Antes de invertir tiempo y recursos en el desarrollo de cualquier proyecto software, es imprescindible realizar un estudio de viabilidad que permita determinar si el proyecto es factible desde múltiples perspectivas. En el caso de Agrogestión, este estudio fue especialmente relevante dado que se trataba de un proyecto académico con tiempo y recursos limitados.

4.1.1. Viabilidad Técnica

La viabilidad técnica evalúa si las tecnologías necesarias para el proyecto existen, son accesibles y pueden ser dominadas por el equipo de desarrollo en el tiempo disponible.

Tecnologías frontend:

React es una biblioteca JavaScript de código abierto desarrollada y mantenida por Meta (anteriormente Facebook) desde 2013. Con más de 220.000 estrellas en GitHub y una comunidad activa de millones de desarrolladores en todo el mundo, React es una de las tecnologías frontend más demandadas en el mercado laboral actual. Su documentación oficial es extensa, clara y está disponible en español, lo que facilita enormemente el aprendizaje. La curva de aprendizaje es razonable para alguien con conocimientos previos de HTML, CSS y JavaScript, como era el caso del alumno al inicio del proyecto.

TypeScript es un superconjunto tipado de JavaScript desarrollado por Microsoft que añade tipado estático opcional al lenguaje. Su adopción en el ecosistema web ha crecido exponencialmente en los últimos años, siendo ya el estándar de facto en proyectos React de cierta envergadura. Aunque añade cierta complejidad inicial, los beneficios en términos de detección temprana de errores y calidad del código justifican ampliamente su uso.

Vite es una herramienta de construcción y desarrollo de nueva generación que ha reemplazado progresivamente a Create React App como estándar para iniciar proyectos React. Ofrece tiempos de arranque del servidor de desarrollo prácticamente instantáneos gracias al uso de ES Modules nativos del navegador, y un proceso de construcción para producción muy optimizado basado en Rollup.

TailwindCSS es un framework CSS de utilidades que permite construir interfaces personalizadas directamente en el HTML mediante clases predefinidas. A diferencia de frameworks como Bootstrap, Tailwind no impone estilos visuales predefinidos sino que proporciona primitivas de bajo nivel con las que construir cualquier diseño. Su integración con React y Vite es perfecta y su documentación es excelente.

Tecnologías backend:

Supabase es una plataforma Backend as a Service (BaaS) de código abierto que proporciona todos los servicios de backend necesarios para una aplicación web moderna: base de datos PostgreSQL, autenticación, almacenamiento de archivos, funciones serverless y API REST autogenerada. Su modelo de precios incluye un plan gratuito generoso que cubre perfectamente las necesidades de un proyecto académico. Al ser de código abierto, puede desplegarse en infraestructura propia si fuera necesario en el futuro.

Conclusión de viabilidad técnica:

Todas las tecnologías elegidas son maduras, bien documentadas, gratuitas y con gran comunidad de soporte. El alumno contaba con conocimientos previos de HTML, CSS, JavaScript y SQL adquiridos durante el ciclo formativo, lo que reducía significativamente la curva de aprendizaje. La viabilidad técnica del proyecto se considera alta.

4.1.2. Viabilidad Económica

La viabilidad económica analiza los costes asociados al proyecto y determina si son asumibles.

| Recurso | Coste | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| React + Vite + TypeScript | 0 € | Código abierto, licencia MIT |
| TailwindCSS | 0 € | Código abierto, licencia MIT |
| Supabase (plan gratuito) | 0 € | 500 MB BD, 50.000 filas, autenticación ilimitada |
| Visual Studio Code | 0 € | Gratuito, código abierto |
| GitHub | 0 € | Plan gratuito para repositorios públicos |
| Vercel / Netlify (despliegue) | 0 € | Plan gratuito para proyectos personales |
| Figma (mockups) | 0 € | Plan gratuito suficiente |
| TOTAL | 0 € | Proyecto completamente gratuito |

Table 1: Análisis de costes del proyecto

El coste total del proyecto en licencias y herramientas es de cero euros, lo que lo hace perfectamente viable desde el punto de vista económico. El único coste real sería el tiempo de desarrollo del alumno, que se enmarca dentro del período lectivo del ciclo formativo.

Si el proyecto fuera a escalar a un entorno de producción real con múltiples usuarios, el coste mensual de Supabase en plan Pro sería de 25 USD/mes, lo que sigue siendo muy competitivo comparado con el coste de desarrollar y mantener un backend propio.

4.1.3. Viabilidad Temporal

La viabilidad temporal evalúa si el alcance del proyecto puede completarse en el tiempo disponible.

| Período | Duración | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Primer trimestre | 10 semanas (oct–dic) | Análisis, diseño de BD, arquitectura, mockups, elección de tecnologías |
| Segundo trimestre | 14 semanas (ene–mar) | Desarrollo del frontend, integración con Supabase, pruebas, documentación |
| Total | 24 semanas | Proyecto completo desde análisis hasta despliegue |

Table 2: Planificación temporal del proyecto

El alcance del proyecto fue dimensionado específicamente para ser completable en este período, evitando funcionalidades que pudieran comprometer los plazos. La decisión de usar Supabase como BaaS fue clave en este sentido, ya que eliminó la necesidad de desarrollar un backend completo desde cero, lo que habría requerido al menos 4-6 semanas adicionales.

Conclusión general del estudio de viabilidad:

El proyecto Agrogestión es viable técnica, económica y temporalmente. Se recomienda proceder con su desarrollo.

4.2. Análisis de Requisitos

El análisis de requisitos es el proceso de identificar, documentar y validar las necesidades y expectativas de los usuarios y stakeholders del sistema. Un análisis de requisitos bien realizado es la base sobre la que se construye todo el desarrollo posterior.

4.2.1. Identificación de Actores

Se identificaron cinco actores que interactúan con el sistema Agrogestión:

| Actor | Descripción | Acceso |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Usuario no registrado que accede a la Landing Page | Público |
| Administrador | Gestiona todos los usuarios del sistema | Privado – rol ADMIN |
| Gerente | Gestiona terrenos, tareas y su equipo de capataces | Privado – rol GERENTE |
| Capataz | Gestiona sus tareas asignadas y su equipo de trabajadores | Privado – rol CAPATAZ |
| Trabajador | Consulta las tareas en las que participa | Privado – rol TRABAJADOR |

Table 3: Actores del sistema Agrogestión

La jerarquía de roles es la siguiente: el Administrador tiene acceso global al sistema pero no interviene en la gestión agrícola; el Gerente es el responsable de la explotación, crea terrenos y asigna tareas a sus capataces; el Capataz ejecuta las tareas y coordina a los trabajadores; el Trabajador tiene acceso de solo lectura a sus tareas asignadas.

4.2.2. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el sistema, es decir, las funcionalidades que debe proporcionar a sus usuarios.

| ID | Requisito Funcional | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con email y contraseña | Visitante |
| RF-02 | El sistema debe permitir el inicio de sesión con credenciales válidas | Todos |
| RF-03 | El sistema debe permitir el cierre de sesión | Todos |
| RF-04 | El sistema debe permitir la recuperación de contraseña por email | Todos |
| RF-05 | El sistema debe redirigir al usuario a su panel según su rol tras el login | Todos |
| RF-06 | El administrador debe poder ver la lista completa de usuarios | Admin |
| RF-07 | El administrador debe poder cambiar el rol de cualquier usuario | Admin |
| RF-08 | El administrador debe poder desactivar usuarios | Admin |
| RF-09 | El gerente debe poder crear, editar y desactivar terrenos agrícolas | Gerente |
| RF-10 | El gerente debe poder crear tareas asignadas a un terreno y un capataz | Gerente |
| RF-11 | El gerente debe poder consultar el estado de todas sus tareas | Gerente |
| RF-12 | El gerente debe poder gestionar su equipo de capataces | Gerente |
| RF-13 | El capataz debe poder ver las tareas que le han sido asignadas | Capataz |
| RF-14 | El capataz debe poder cambiar el estado de una tarea (Pendiente → En Progreso → Completada) | Capataz |
| RF-15 | El capataz debe poder asignar trabajadores de apoyo a sus tareas | Capataz |
| RF-16 | El capataz debe poder gestionar su equipo de trabajadores habituales | Capataz |
| RF-17 | El trabajador debe poder ver las tareas en las que participa | Trabajador |
| RF-18 | El trabajador debe poder ver los detalles de cada tarea | Trabajador |
| RF-19 | Todos los usuarios deben poder editar su perfil personal | Todos |
| RF-20 | El sistema debe soportar cambio de idioma (español/inglés) | Todos |

Table 4: Requisitos funcionales del sistema

4.2.3. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen cómo debe comportarse el sistema, es decir, sus atributos de calidad.

| ID | Requisito No Funcional | Categoría |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | La interfaz debe ser intuitiva y no requerir formación previa para su uso básico | Usabilidad |
| RNF-02 | La aplicación debe ser responsive y funcionar correctamente en móvil, tablet y escritorio | Usabilidad |
| RNF-03 | El tiempo de respuesta de las operaciones comunes no debe superar los 2 segundos | Rendimiento |
| RNF-04 | La aplicación debe funcionar correctamente en los navegadores Chrome, Firefox y Edge | Compatibilidad |
| RNF-05 | Todos los datos deben transmitirse cifrados mediante HTTPS | Seguridad |
| RNF-06 | Ningún usuario debe poder acceder a datos de otro usuario sin autorización | Seguridad |
| RNF-07 | Las contraseñas deben almacenarse hasheadas, nunca en texto plano | Seguridad |
| RNF-08 | El sistema debe aplicar Row Level Security en todas las tablas sensibles | Seguridad |
| RNF-09 | El código debe estar organizado de forma modular y seguir patrones de diseño reconocibles | Mantenibilidad |
| RNF-10 | El proyecto debe incluir documentación técnica completa | Mantenibilidad |
| RNF-11 | La aplicación debe estar disponible 24/7 (dependiente de Supabase y Vercel) | Disponibilidad |
| RNF-12 | La interfaz debe soportar modo claro y modo oscuro | Usabilidad |
| RNF-13 | La aplicación debe soportar internacionalización (i18n) con al menos dos idiomas | i18n |

Table 5: Requisitos no funcionales del sistema

4.2.4. Casos de Uso

Los casos de uso describen las interacciones entre los actores y el sistema en forma de secuencias de acciones que producen un resultado observable para el actor.

CU-01: Registro de nuevo usuario

Actor principal: Visitante

Precondición: El visitante no tiene cuenta en el sistema

Flujo principal:

- El visitante accede a la página de registro

- El sistema muestra el formulario de registro (nombre, email, contraseña)

- El visitante rellena los datos y envía el formulario

- El sistema valida los datos (formato de email, longitud de contraseña, email no registrado)

- El sistema crea la cuenta en Supabase Auth y un registro en la tabla usuario

- El sistema redirige al usuario a su panel según el rol asignado

Flujo alternativo: Si el email ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de error y solicita usar otro email o intentar recuperar la contraseña.

CU-02: Inicio de sesión

Actor principal: Usuario registrado (cualquier rol)

Precondición: El usuario tiene cuenta activa en el sistema

Flujo principal:

- El usuario accede a la página de login

- El sistema muestra el formulario de login (email y contraseña)

- El usuario introduce sus credenciales

- El sistema valida las credenciales con Supabase Auth

- El sistema consulta el rol del usuario en la tabla usuario

- El sistema redirige al panel correspondiente según el rol (Admin → /admin, Gerente → /gerente, etc.)

Flujo alternativo: Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra mensaje de error y permite reintentar o recuperar contraseña.

CU-03: Gestión de terrenos (Gerente)

Actor principal: Gerente

Precondición: El usuario tiene sesión activa con rol GERENTE

Flujo principal (crear terreno):

- El gerente accede a la sección de Terrenos de su panel

- El sistema muestra la lista de terrenos activos del gerente

- El gerente pulsa el botón "Nuevo Terreno"

- El sistema muestra el formulario modal de creación

- El gerente rellena nombre, descripción y superficie del terreno

- El sistema guarda el terreno en la tabla terreno con activo = true y id_gerente = id del usuario actual

- El sistema actualiza la lista de terrenos en pantalla mostrando el nuevo terreno

Flujo alternativo (editar): El gerente selecciona un terreno existente, modifica sus datos y guarda los cambios.

Flujo alternativo (baja lógica): El gerente pulsa "Desactivar" en un terreno, que pasa a activo = false y deja de aparecer en la lista de terrenos activos.

CU-04: Gestión del ciclo de vida de una tarea

Actor principal: Gerente (creación), Capataz (gestión)

Flujo del gerente:

- El gerente accede a la sección de Tareas de su panel

- El gerente pulsa "Nueva Tarea"

- El sistema muestra el formulario de creación de tarea

- El gerente selecciona terreno, introduce descripción, fecha límite y asigna un capataz de su equipo

- El sistema crea la tarea con estado PENDIENTE

- La tarea aparece en el listado del gerente y en el panel del capataz asignado

Flujo del capataz:

- El capataz ve la tarea en su panel con estado PENDIENTE

- El capataz pulsa "Tomar tarea": el estado pasa a EN PROGRESO

- El capataz puede asignar trabajadores de apoyo desde su equipo habitual

- Al finalizar el trabajo, el capataz pulsa "Completar tarea": el estado pasa a COMPLETADA

- El gerente ve el cambio de estado reflejado en su panel

CU-05: Gestión de usuarios (Administrador)

Actor principal: Administrador

Precondición: El usuario tiene sesión activa con rol ADMIN

Flujo principal:

- El administrador accede a su panel

- El sistema muestra la tabla de todos los usuarios registrados (nombre, email, rol, estado)

- El administrador puede filtrar usuarios por rol o buscar por nombre/email

- El administrador selecciona un usuario y puede:

  - Cambiar su rol (ADMIN, GERENTE, CAPATAZ, TRABAJADOR)

  - Desactivar el usuario (activo = false)

  - Reactivar un usuario desactivado

- Los cambios se guardan en la tabla usuario y se reflejan inmediatamente

4.3. Diseño de la Base de Datos

El diseño de la base de datos es uno de los pilares fundamentales de cualquier aplicación. Un modelo de datos bien diseñado facilita el desarrollo, mejora el rendimiento y garantiza la integridad de los datos a largo plazo. En Agrogestión se ha utilizado un modelo relacional implementado sobre PostgreSQL a través de Supabase.

4.3.1. Modelo Entidad-Relación

Se identificaron las siguientes entidades principales y sus relaciones:

Entidades:

- rol: Catálogo de roles del sistema (ADMIN, GERENTE, CAPATAZ, TRABAJADOR)

- usuario: Perfil de cada usuario registrado, vinculado a auth.users de Supabase

- terreno: Explotación agrícola gestionada por un gerente

- estadostarea: Catálogo de estados posibles de una tarea (PENDIENTE, EN_PROGRESO, COMPLETADA)

- tarea: Trabajo agrícola asignado a un capataz en un terreno concreto

Relaciones N:M (tablas intermedias):

- gerentecapataz: Relaciona gerentes con los capataces de su equipo

- tareatrabajador: Relaciona tareas con los trabajadores asignados de apoyo

- capataztrabajador: Relaciona capataces con su equipo habitual de trabajadores

Relaciones identificadas:

- Un gerente puede tener N terrenos (relación 1:N)

- Un gerente puede tener N capataces en su equipo (relación N:M a través de gerentecapataz)

- Un capataz puede pertenecer al equipo de N gerentes (relación N:M)

- Un gerente puede crear N tareas (relación 1:N)

- Una tarea se asigna a exactamente 1 capataz (relación N:1)

- Una tarea puede tener N trabajadores de apoyo (relación N:M a través de tareatrabajador)

- Un capataz puede tener N trabajadores habituales (relación N:M a través de capataztrabajador)

- Una tarea pertenece a exactamente 1 terreno (relación N:1)

- Cada usuario tiene exactamente 1 rol (relación N:1)

- Cada tarea tiene exactamente 1 estado (relación N:1)

4.3.2. Modelo Relacional (Esquema de Tablas)

A continuación se detallan las ocho tablas que componen el modelo relacional de Agrogestión:

Tabla: rol

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | integer | PK, autoincrement | Identificador del rol |
| nombre | varchar(20) | NOT NULL, UNIQUE | Nombre del rol (ADMIN, GERENTE, CAPATAZ, TRABAJADOR) |

Table 6: Estructura de la tabla rol

Tabla: usuario

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK, FK → auth.users | ID del usuario (mismo que Supabase Auth) |
| nombre | varchar(100) | NOT NULL | Nombre completo |
| email | varchar(150) | NOT NULL, UNIQUE | Correo electrónico |
| id_rol | integer | FK → rol.id | Rol asignado al usuario |
| activo | boolean | DEFAULT true | Borrado lógico |
| created_at | timestamp | DEFAULT now() | Fecha de registro |

Table 7: Estructura de la tabla usuario

Tabla: terreno

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK, uuid_generate_v4() | Identificador del terreno |
| nombre | varchar(100) | NOT NULL | Nombre del terreno |
| descripcion | text |  | Descripción opcional |
| superficie | numeric |  | Superficie en hectáreas |
| id_gerente | uuid | FK → usuario.id | Gerente propietario |
| activo | boolean | DEFAULT true | Borrado lógico |
| created_at | timestamp | DEFAULT now() | Fecha de creación |

Table 8: Estructura de la tabla terreno

Tabla: estadostarea

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | integer | PK, autoincrement | Identificador del estado |
| nombre | varchar(30) | NOT NULL, UNIQUE | Nombre del estado (PENDIENTE, EN_PROGRESO, COMPLETADA) |

Table 9: Estructura de la tabla estadostarea

Tabla: tarea

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK, uuid_generate_v4() | Identificador de la tarea |
| descripcion | text | NOT NULL | Descripción del trabajo a realizar |
| fecha_limite | date |  | Fecha límite de ejecución |
| id_terreno | uuid | FK → terreno.id | Terreno donde se realiza |
| id_gerente | uuid | FK → usuario.id | Gerente que creó la tarea |
| id_capataz | uuid | FK → usuario.id | Capataz responsable |
| id_estado | integer | FK → estadostarea.id | Estado actual |
| created_at | timestamp | DEFAULT now() | Fecha de creación |

Table 10: Estructura de la tabla tarea

Tabla: gerentecapataz

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_gerente | uuid | PK (compuesta), FK → usuario.id | Gerente |
| id_capataz | uuid | PK (compuesta), FK → usuario.id | Capataz de su equipo |

Table 11: Estructura de la tabla gerentecapataz

Tabla: tareatrabajador

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_tarea | uuid | PK (compuesta), FK → tarea.id | Tarea |
| id_trabajador | uuid | PK (compuesta), FK → usuario.id | Trabajador asignado |

Table 12: Estructura de la tabla tareatrabajador

Tabla: capataztrabajador

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id_capataz | uuid | PK (compuesta), FK → usuario.id | Capataz |
| id_trabajador | uuid | PK (compuesta), FK → usuario.id | Trabajador de su equipo |

Table 13: Estructura de la tabla capataztrabajador

4.3.3. Decisiones de Diseño y Justificación

Uso de UUID como clave primaria:

Se eligió UUID (Universally Unique Identifier) en lugar de enteros autoincrement para las tablas principales (usuario, terreno, tarea) porque Supabase Auth utiliza UUID para identificar usuarios en su tabla auth.users. Esto permite vincular directamente usuario.id con auth.users.id sin necesidad de campos adicionales ni tablas intermedias.

Los UUID también tienen la ventaja de ser únicos globalmente, lo que facilita futuras migraciones, sincronización entre sistemas distribuidos o integraciones con APIs externas. El único inconveniente es que ocupan más espacio (16 bytes frente a 4 bytes de un integer), pero en el contexto de este proyecto el impacto es despreciable.

Borrado lógico en lugar de borrado físico:

Las tablas usuario y terreno implementan borrado lógico mediante el campo activo boolean. Cuando un usuario se desactiva o un terreno se da de baja, el registro no se elimina de la base de datos sino que activo pasa a false.

Esta decisión tiene múltiples ventajas:

- Mantiene la integridad referencial: las tareas históricas vinculadas a un terreno desactivado no quedan huérfanas

- Permite recuperar registros desactivados si fuera necesario (reactivación)

- Mantiene un historial completo de la actividad del sistema para auditorías

- Evita eliminaciones accidentales irreversibles

- Facilita la generación de informes históricos

Normalización de catálogos:

Los roles y los estados de tarea se almacenan en tablas catálogo separadas (rol, estadostarea) en lugar de usar enumerados SQL o texto libre. Esto aporta varios beneficios:

- Facilita futuras ampliaciones: añadir nuevos roles o estados sin cambiar el esquema

- Mejora la integridad de los datos: solo se permiten valores que existen en la tabla catálogo

- Evita errores tipográficos: no se puede insertar "GERENTE" en minúsculas por error

- Permite añadir metadatos a los roles/estados en el futuro (descripciones, permisos, traducciones)

Tablas intermedias para relaciones N:M:

Las tres relaciones muchos a muchos del modelo se resuelven mediante tablas intermedias con claves primarias compuestas:

- gerentecapataz: Un gerente puede tener varios capataces, un capataz puede trabajar para varios gerentes

- tareatrabajador: Una tarea puede tener varios trabajadores de apoyo, un trabajador puede participar en varias tareas

- capataztrabajador: Un capataz puede tener varios trabajadores en su equipo, un trabajador puede pertenecer a equipos de varios capataces

Este es el enfoque estándar en diseño relacional para resolver relaciones N:M. Las claves primarias compuestas (id_gerente, id_capataz) garantizan unicidad: un capataz no puede aparecer dos veces en el equipo del mismo gerente.

Además, estas tablas intermedias permiten aplicar políticas Row Level Security (RLS) granulares sobre cada relación, controlando quién puede crear, leer o eliminar cada asociación.

Desnormalización controlada:

Aunque el modelo está normalizado, se ha incluido una desnormalización controlada en la tabla tarea: el campo id_gerente.

Técnicamente, este campo es redundante porque podríamos obtener el gerente a través de la relación tarea → terreno → gerente. Sin embargo, se ha incluido por las siguientes razones:

- Mejora el rendimiento: evita un JOIN adicional en consultas frecuentes

- Simplifica las consultas: permite filtrar tareas de un gerente directamente

- Facilita las políticas RLS: permite crear políticas más sencillas basadas en id_gerente

- Mantiene trazabilidad: aunque un terreno cambie de gerente, la tarea conserva el gerente que la creó

Timestamps de auditoría:

Todas las tablas principales incluyen el campo created_at timestamp para registrar cuándo se creó cada registro. Esto permite:

- Ordenar cronológicamente los registros

- Generar informes por períodos de tiempo

- Identificar registros recientes vs antiguos

- Depurar problemas relacionados con el momento de creación

En una versión futura se podría añadir también updated_at para registrar la última modificación.

4.4. Diseño de la Arquitectura

La arquitectura de una aplicación define cómo se organizan y comunican sus componentes. Una arquitectura bien diseñada facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la colaboración entre desarrolladores.

4.4.1. Arquitectura General: SPA + BaaS

Agrogestión sigue una arquitectura SPA (Single Page Application) + BaaS (Backend as a Service):

NAVEGADOR (Cliente) INTERNET SUPABASE (Cloud Backend)
Arquitectura del Sistema Agrogestión

| 🖥️ NAVEGADOR (Cliente) |  | ☁️ SUPABASE (Backend Cloud) |
| --- | --- | --- |
| React + Vite | ◄──── HTTPS ────► | PostgreSQL (Base de datos) |
| TypeScript |  | Supabase Auth (JWT) |
| TailwindCSS |  | API REST autogenerada |
| Zustand (Estado global) |  | Row Level Security (RLS) |
| React Router (SPA) |  | Storage (archivos) |

| 🚀 DESPLIEGUE |  |
| --- | --- |
| Vercel / Netlify (Hosting CDN) | Build estático generado con npm run build y desplegado automáticamente con cada git push a la rama main |

Componentes de la arquitectura:

Frontend (Cliente):

- React: Biblioteca para construcción de interfaces basadas en componentes

- Vite: Herramienta de build ultrarrápida con HMR (Hot Module Replacement)

- TypeScript: Lenguaje tipado que compila a JavaScript

- TailwindCSS: Framework de utilidades CSS para diseño responsive

- Zustand: Librería ligera para gestión de estado global

- React Router: Librería para routing del lado del cliente

- i18next: Librería para internacionalización (español/inglés)

Backend (Supabase):

- PostgreSQL: Base de datos relacional con las 8 tablas del modelo

- Supabase Auth: Sistema de autenticación con JWT

- API REST: Generada automáticamente por Supabase a partir del esquema de BD

- Row Level Security (RLS): Políticas de seguridad a nivel de fila en PostgreSQL

- Storage: Almacenamiento de archivos (para futuras versiones con imágenes)

Comunicación:

- HTTPS: Todo el tráfico cifrado

- JSON: Formato de intercambio de datos

- JWT: Tokens de autenticación enviados en cabeceras HTTP

Ventajas de esta arquitectura:

Rapidez de desarrollo: Al no tener que desarrollar un backend propio (API REST, autenticación, validaciones, etc.), el tiempo de desarrollo se reduce drásticamente. Supabase proporciona todo el backend mediante configuración.

Escalabilidad automática: Supabase gestiona el escalado de la base de datos de forma transparente. Si el número de usuarios crece, Supabase añade recursos automáticamente (en planes de pago).

Seguridad delegada: La autenticación, el hasheo de contraseñas y las políticas de seguridad se gestionan en Supabase, reduciendo el riesgo de errores de seguridad en el código propio.

Despliegue sencillo: El frontend es una aplicación estática (HTML, CSS, JS) que puede desplegarse en cualquier CDN (Vercel, Netlify) con un simple git push. No requiere servidor de aplicaciones.

Bajo coste: Supabase tiene un plan gratuito generoso (500 MB BD, 50.000 filas, autenticación ilimitada). Vercel/Netlify también son gratuitos para proyectos personales.

Separación frontend/backend: Permite trabajar en el frontend sin preocuparse del backend, y facilita futuras migraciones (cambiar Supabase por otro backend sin modificar el frontend, solo los repositorios).

4.4.2. Arquitectura Frontend: Estructura de Carpetas

El frontend sigue una arquitectura modular organizada por dominio y responsabilidad. Esta organización facilita la navegación, el mantenimiento y la escalabilidad del código.

| Carpeta / Archivo | Descripción |
| --- | --- |
| assets/images/ | Imágenes, logos e iconos del proyecto |
| assets/fonts/ | Fuentes personalizadas |
| assets/icons/ | Iconos SVG |
| components/admin/ | Componentes exclusivos del panel de Administrador |
| components/admin/UserTable.tsx | Tabla de gestión de usuarios |
| components/admin/AdminDashboard.tsx | Dashboard del administrador |
| components/capataz/ | Componentes exclusivos del panel de Capataz |
| components/capataz/TareaCapatazList.tsx | Listado de tareas del capataz |
| components/capataz/TrabajadorAsignacion.tsx | Asignación de trabajadores a tareas |
| components/capataz/CapatazDashboard.tsx | Dashboard del capataz |
| components/cards/Card.tsx | Tarjeta de información reutilizable |
| components/charts/MensualChart.tsx | Gráfico de barras mensual con Recharts |
| components/common/Header.tsx | Barra superior con logo, usuario e idioma |
| components/common/Footer.tsx | Pie de página con créditos y versión |
| components/common/Layout.tsx | Estructura base: header + sidebar + contenido |
| components/common/Sidebar.tsx | Menú lateral con navegación según rol |
| components/common/Modal.tsx | Ventana modal reutilizable para formularios |
| components/common/Spinner.tsx | Indicador de carga animado |
| components/common/Alert.tsx | Notificaciones y mensajes de error/éxito |
| components/common/ThemeToggle.tsx | Botón para alternar modo claro/oscuro |
| components/common/LanguageSwitcher.tsx | Selector de idioma (ES/EN) |
| components/forms/LoginForm.tsx | Formulario de inicio de sesión con validación |
| components/forms/RegistroForm.tsx | Formulario de registro con validación en tiempo real |
| components/forms/ResetPasswordForm.tsx | Formulario de recuperación de contraseña |
| components/forms/InputField.tsx | Campo genérico con label, validación y errores |
| components/gerente/TerrenoList.tsx | Listado de terrenos del gerente |
| components/gerente/TerrenoForm.tsx | Formulario de creación/edición de terrenos |
| components/gerente/TareaGerenteList.tsx | Listado de tareas del gerente |
| components/gerente/TareaForm.tsx | Formulario de creación/edición de tareas |
| components/gerente/GerenteDashboard.tsx | Dashboard del gerente con métricas |
| components/home/Landing.tsx | Página de bienvenida pública |
| components/profile/Profile.tsx | Página de perfil de usuario |
| components/trabajador/MisTareasList.tsx | Listado de tareas del trabajador |
| components/trabajador/TrabajadorDashboard.tsx | Dashboard del trabajador |
| components/ui/Button.tsx | Botón con variantes: primario, secundario, peligro, ghost |
| components/ui/Table.tsx | Tabla con columnas configurables y paginación |
| components/ui/SearchBar.tsx | Barra de búsqueda con filtrado en tiempo real |
| components/ui/Badge.tsx | Etiqueta visual para estados con colores |
| components/ui/Select.tsx | Selector desplegable con opciones dinámicas |
| context/AuthContext.tsx | Contexto React de autenticación |
| context/ThemeContext.tsx | Contexto React de tema claro/oscuro |
| database/repositories/ | Interfaces del patrón Repository (contratos abstractos) |
| database/repositories/AuthRepository.ts | Contrato de autenticación |
| database/repositories/UsuarioRepository.ts | Contrato de gestión de usuarios |
| database/repositories/TerrenoRepository.ts | Contrato de gestión de terrenos |
| database/repositories/TareaRepository.ts | Contrato de gestión de tareas |
| database/repositories/AdminRepository.ts | Contrato de operaciones del administrador |
| database/supabase/supabaseClient.ts | Inicialización del cliente Supabase |
| database/supabase/SupabaseAuthRepository.ts | Implementación Supabase de autenticación |
| database/supabase/SupabaseUsuarioRepository.ts | Implementación Supabase de usuarios |
| database/supabase/SupabaseTerrenoRepository.ts | Implementación Supabase de terrenos |
| database/supabase/SupabaseTareaRepository.ts | Implementación Supabase de tareas |
| database/supabase/SupabaseAdminRepository.ts | Implementación Supabase de administración |
| database/RPCs/isEmailTaken.ts | Función RPC para verificar email duplicado |
| hooks/useAuth.ts | Custom hook de autenticación |
| hooks/useTheme.ts | Custom hook de tema claro/oscuro |
| interfaces/Usuario.ts | Tipo TypeScript para la entidad Usuario |
| interfaces/Terreno.ts | Tipo TypeScript para la entidad Terreno |
| interfaces/Tarea.ts | Tipo TypeScript para la entidad Tarea |
| interfaces/Rol.ts | Tipo TypeScript para la entidad Rol |
| interfaces/EstadoTarea.ts | Tipo TypeScript para la entidad EstadoTarea |
| lib/constants.ts | Constantes globales de la aplicación |
| lib/i18n.ts | Configuración de internacionalización (i18next) |
| locales/es.json | Traducciones en español |
| locales/en.json | Traducciones en inglés |
| pages/LandingPage.tsx | Página pública de bienvenida |
| pages/Login.tsx | Página de inicio de sesión |
| pages/Registro.tsx | Página de registro de nuevo usuario |
| pages/ResetPasswordPage.tsx | Página de recuperación de contraseña |
| pages/AdminPage.tsx | Página principal del panel de Administrador |
| pages/GerentePage.tsx | Página principal del panel de Gerente |
| pages/CapatazPage.tsx | Página principal del panel de Capataz |
| pages/TrabajadorPage.tsx | Página principal del panel de Trabajador |
| router/AppRouter.tsx | Router principal de la aplicación |
| router/ProtectedRoute.tsx | Componente de protección de rutas privadas |
| router/PublicRoute.tsx | Componente para rutas públicas |
| router/routes.ts | Definición centralizada de todas las rutas |
| store/authStore.ts | Store de autenticación global con Zustand |
| styles/App.css | Estilos globales de la aplicación |
| styles/index.css | Estilos base e importación de TailwindCSS |
| utils/dates.ts | Utilidades para formateo y manipulación de fechas |
| utils/regex.ts | Expresiones regulares reutilizables |
| utils/validators.ts | Funciones de validación de formularios |
| App.tsx | Componente raíz de la aplicación React |
| main.tsx | Punto de entrada, monta la app en el DOM |
| vite-env.d.ts | Declaraciones de tipos para variables de entorno de Vite |

Principios de organización aplicados:

Separación por dominio: Los componentes se organizan por dominio funcional (admin, gerente, capataz, trabajador), facilitando la localización de código relacionado.

Componentes reutilizables: Los componentes genéricos (ui, common, forms) se separan de los específicos de dominio, promoviendo la reutilización.

Patrón Repository: La capa de acceso a datos está completamente aislada en database/, facilitando cambios futuros de backend.

Single Responsibility: Cada carpeta tiene una responsabilidad única y bien definida.

4.4.3. Patrón Repository

Se implementó el patrón Repository para abstraer la capa de acceso a datos del resto de la aplicación. Este patrón define interfaces abstractas que describen las operaciones disponibles sobre cada entidad, y proporciona implementaciones concretas para el proveedor de datos utilizado (en este caso, Supabase).

Estructura del patrón:

- Interfaces de repositorio (database/repositories/): Definen contratos abstractos con los métodos disponibles

- Implementaciones concretas (database/supabase/): Implementan las interfaces usando la API de Supabase

- Componentes React: Utilizan las interfaces, sin conocer detalles de implementación

Ejemplo de interfaz de repositorio:

// database/repositories/TerrenoRepository.ts
export interface TerrenoRepository {
getAll(): Promise<Terreno[]>;
getByGerente(idGerente: string): Promise<Terreno[]>;
getById(id: string): Promise<Terreno | null>;
create(terreno: TerrenoCreate): Promise<Terreno>;
update(id: string, terreno: TerrenoUpdate): Promise<Terreno>;
deactivate(id: string): Promise<void>;
}

Ejemplo de implementación Supabase:

// database/supabase/SupabaseTerrenoRepository.ts
import { supabase } from './supabaseClient';
import { TerrenoRepository } from '../repositories/TerrenoRepository';

export class SupabaseTerrenoRepository implements TerrenoRepository {
async getByGerente(idGerente: string): Promise<Terreno[]> {
const { data, error } = await supabase
.from('terreno')
.select('*')
.eq('id_gerente', idGerente)
.eq('activo', true);

if (error) throw error;
return data;

}

// ... resto de métodos
}

Beneficios del patrón Repository en este proyecto:

Separación de responsabilidades: Los componentes React no conocen los detalles de cómo se accede a los datos (Supabase, fetch, axios, etc.). Solo llaman métodos de la interfaz.

Facilidad de sustitución: Si en el futuro se quisiera cambiar Supabase por otra tecnología (Firebase, API REST propia, etc.), solo habría que crear nuevas implementaciones de las interfaces, sin modificar los componentes.

Testabilidad: Las interfaces permiten crear implementaciones mock para pruebas unitarias, sin necesidad de conectar con la base de datos real.

Centralización: Toda la lógica de acceso a datos está en un solo lugar (database/), facilitando el mantenimiento y la depuración.

Tipado fuerte: TypeScript garantiza que las implementaciones cumplen con los contratos definidos en las interfaces.

4.5. Diseño de la Interfaz (Mockups)

El diseño de la interfaz se realizó siguiendo principios de UX/UI modernos, con el objetivo de crear una aplicación visualmente atractiva, intuitiva y accesible.

4.5.1. Principios de Diseño Aplicados

Paleta de colores:

Se eligió una paleta basada en verdes y tonos terrosos que evoca el ámbito agrícola del proyecto:

- Verde principal: #16a34a (green-600 en Tailwind) – Botones primarios, enlaces, énfasis

- Verde oscuro: #15803d (green-700) – Hover de botones, encabezados

- Fondo claro: #f0fdf4 (green-50) – Fondo de página en modo claro

- Fondo oscuro: #111827 (gray-900) – Fondo de página en modo oscuro

- Textos: #111827 (gray-900) en modo claro, #f9fafb (gray-50) en modo oscuro

- Bordes: #d1d5db (gray-300) en modo claro, #374151 (gray-700) en modo oscuro

Esta paleta proporciona suficiente contraste para garantizar la accesibilidad (ratio WCAG AA) y resulta visualmente agradable sin ser estridentes.

Tipografía:

Se utilizó la fuente del sistema (system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif) para garantizar la máxima compatibilidad y rendimiento, evitando cargas de fuentes externas que penalizan el tiempo de carga inicial.

Jerarquía tipográfica:

- h1: 2.25rem (36px) – Títulos principales de página

- h2: 1.875rem (30px) – Títulos de sección

- h3: 1.5rem (24px) – Subtítulos

- Cuerpo: 1rem (16px) – Texto normal

- Small: 0.875rem (14px) – Texto secundario, etiquetas

Responsive Design:

Se definieron tres breakpoints principales siguiendo la convención de Tailwind:

- Móvil: hasta 640px (sm) – Una columna, menú hamburguesa, botones grandes

- Tablet: 640px – 1024px (md/lg) – Dos columnas, menú colapsable

- Escritorio: más de 1024px (xl) – Múltiples columnas, menú lateral fijo

En móvil, el menú lateral (sidebar) se convierte en un menú hamburguesa desplegable. Las tablas de datos se adaptan mostrando las columnas más importantes y ocultando las secundarias. Los formularios ocupan todo el ancho disponible con inputs de tamaño generoso para facilitar la interacción táctil.

Espaciado y alineación:

Se aplicó el sistema de espaciado de Tailwind basado en múltiplos de 4px (1rem = 16px = 4 unidades):

- Padding de contenedores: 1rem – 2rem

- Margen entre secciones: 2rem – 3rem

- Espaciado entre elementos: 0.5rem – 1rem

- Bordes redondeados: 0.375rem (rounded-md)

Accesibilidad:

Se aplicaron las siguientes medidas de accesibilidad:

- Contraste de color mínimo de 4.5:1 (WCAG AA)

- Etiquetas (label) asociadas a todos los inputs mediante for=

- Atributos ARIA cuando es necesario (aria-label, aria-describedby)

- Navegación por teclado funcional (tab, enter)

- Indicadores de foco visibles

- Textos alternativos (alt) en todas las imágenes

4.5.2. Pantallas Diseñadas

Se diseñaron mockups de baja y alta fidelidad para las siguientes pantallas:

| Pantalla | Descripción | Rol |
| --- | --- | --- |
| Landing Page | Página de bienvenida con descripción del sistema, características principales y acceso a login/registro | Visitante |
| Login | Formulario de inicio de sesión con campos email y contraseña, enlace a registro y recuperación de contraseña | Todos |
| Registro | Formulario de creación de cuenta con campos nombre, email, contraseña y confirmación, validación en tiempo real | Visitante |
| Reset Password | Formulario para solicitar email de recuperación de contraseña | Todos |
| Panel Admin | Tabla de todos los usuarios del sistema con columnas nombre, email, rol, estado (activo/inactivo), y opciones de gestión | Admin |
| Panel Gerente | Dashboard con resumen (terrenos, tareas pendientes/completadas), secciones de terrenos, tareas y capataces | Gerente |
| Panel Capataz | Lista de tareas asignadas con estado, terreno, fecha límite, y opciones de cambio de estado y asignación de trabajadores | Capataz |
| Panel Trabajador | Lista de tareas en las que participa el trabajador, con detalles de cada tarea (terreno, capataz, descripción, estado) | Trabajador |
| Perfil | Formulario de edición del perfil personal (nombre, email), cambio de contraseña, preferencias de idioma y tema | Todos |

Table 14: Pantallas principales del sistema

Elementos comunes a todos los paneles:

- Header: Logo, nombre del usuario, selector de idioma, selector de tema, botón de cerrar sesión

- Sidebar: Menú lateral con navegación según el rol (en móvil se convierte en menú hamburguesa)

- Área de contenido: Contenido principal de cada página

- Footer: Información de copyright y enlaces adicionales

4.6. Elección de Tecnologías

La elección de tecnologías fue uno de los procesos más reflexivos del primer trimestre, ya que condicionaría todo el desarrollo posterior. Se evaluaron diversas alternativas para cada capa del sistema, priorizando tecnologías modernas, bien documentadas y con amplia adopción en la industria.

4.6.1. Evaluación de Alternativas Frontend

Se evaluaron cuatro frameworks/librerías JavaScript principales para el desarrollo del frontend:

| Tecnología | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| React | ✓ Elegido | Gran ecosistema, documentación excelente, experiencia previa del alumno, alta demanda laboral, componentes reutilizables |
| Vue.js | Descartado | Menor experiencia del alumno, ecosistema más reducido que React, menor demanda laboral en España |
| Angular | Descartado | Curva de aprendizaje muy elevada, excesivamente complejo para el alcance del proyecto, requiere TypeScript obligatorio |
| Svelte | Descartado | Tecnología muy nueva, menor comunidad, riesgo elevado, menos recursos de aprendizaje |

Table 15: Evaluación de frameworks frontend

React fue la opción elegida por su equilibrio entre potencia, flexibilidad y curva de aprendizaje. Su modelo basado en componentes funcionales y hooks encaja perfectamente con el alcance del proyecto.

4.6.2. Evaluación de Alternativas Backend

Se evaluaron cuatro opciones para el backend del sistema:

| Tecnología | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Supabase | ✓ Elegido | BaaS completo, ahorra desarrollo de backend, incluye Auth, PostgreSQL, RLS y API REST autogenerada |
| Firebase | Descartado | Base de datos NoSQL (Firestore), menos adecuada para relaciones complejas del modelo, mayor coste a escala |
| Node.js + Express | Descartado | Requiere más tiempo de desarrollo (API, auth, validaciones, etc.), gestión propia de seguridad |
| Django (Python) | Descartado | El alumno tiene más experiencia en el ecosistema JavaScript, menor integración con React |

Table 16: Evaluación de opciones backend

Supabase fue la opción elegida porque elimina la necesidad de desarrollar un backend completo desde cero, permitiendo concentrar esfuerzos en el frontend y la lógica de negocio. Además, Supabase utiliza PostgreSQL, una base de datos relacional ideal para el modelo de datos de Agrogestión.

4.6.3. Evaluación de Alternativas CSS

Se evaluaron cuatro frameworks CSS:

| Framework | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| TailwindCSS | ✓ Elegido | Desarrollo rápido, diseño consistente, responsive nativo, excelente integración con Vite, personalización total |
| Bootstrap | Descartado | Diseño genérico y poco personalizable, componentes con estilo propio difícil de sobreescribir |
| CSS puro | Descartado | Más lento de desarrollar, propenso a inconsistencias en proyectos grandes, difícil de mantener |
| Styled Components | Descartado | CSS-in-JS añade complejidad innecesaria, penaliza rendimiento, dificulta la reutilización |

Table 17: Evaluación de frameworks CSS

TailwindCSS fue la opción elegida por su filosofía de utilidades que permite construir interfaces personalizadas directamente en el HTML, sin necesidad de escribir CSS personalizado extenso. Su integración con React y Vite es perfecta.

4.6.4. Evaluación de Alternativas de Lenguaje

Se evaluaron dos opciones para el lenguaje de programación del frontend:

| Lenguaje | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| TypeScript | ✓ Elegido | Tipado estático, detección temprana de errores, mejor autocompletado en VSCode, refactoring seguro, estándar en React profesional |
| JavaScript | Descartado | Propenso a errores en tiempo de ejecución por falta de tipado, menor mantenibilidad, dificulta colaboración |

Table 18: Evaluación de lenguajes

TypeScript fue la opción elegida porque, aunque añade una curva de aprendizaje inicial, los beneficios en términos de calidad de código, detección de errores y mantenibilidad justifican ampliamente su uso, especialmente en un proyecto de este tamaño.

4.6.5. Stack Tecnológico Final

El stack tecnológico definitivo de Agrogestión queda definido como:

| Capa | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Framework frontend | React | 18.x |
| Lenguaje | TypeScript | 5.x |
| Herramienta de construcción | Vite | 5.x |
| Framework CSS | TailwindCSS | 4.x |
| Estado global | Zustand | 4.x |
| Routing | React Router | 6.x |
| Internacionalización | i18next + react-i18next | 23.x |
| Backend / BaaS | Supabase | Cloud |
| Base de datos | PostgreSQL (vía Supabase) | 15.x |
| Control de versiones | Git + GitHub | — |
| IDE | Visual Studio Code | — |
| Despliegue | Vercel / Netlify | — |

Table 19: Stack tecnológico final del proyecto

Justificación del stack completo:

Este stack tecnológico combina lo mejor de las tecnologías modernas de desarrollo web:

- React + TypeScript + Vite: Trío moderno para desarrollo frontend rápido, tipado y mantenible

- TailwindCSS: Diseño responsive rápido sin sacrificar personalización

- Supabase: Backend completo sin necesidad de desarrollo propio

- PostgreSQL: Base de datos relacional robusta y escalable

- Zustand: Gestión de estado ligera y sencilla

- React Router: Routing estándar en React

- i18next: Internacionalización profesional

- Git + GitHub: Control de versiones estándar

- Vercel/Netlify: Despliegue automático con cada push

Este stack es coherente, moderno, bien documentado y ampliamente utilizado en la industria, lo que facilita tanto el desarrollo como la futura inserción laboral del alumno.

5. SEGUNDO TRIMESTRE: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

El segundo trimestre del proyecto estuvo dedicado íntegramente al desarrollo e implementación de la aplicación Agrogestión. Tras haber completado en el primer trimestre todas las fases de análisis y diseño, el segundo trimestre comenzó con una base sólida: el modelo de datos estaba definido, la arquitectura elegida, las tecnologías seleccionadas y los mockups diseñados. El reto ahora era transformar todos esos documentos y decisiones en código funcional.

Este trimestre se desarrolló a lo largo de 14 semanas, siguiendo el cronograma establecido en la fase de planificación. Se adoptó un enfoque iterativo e incremental, construyendo el sistema capa por capa, comenzando por la infraestructura básica (autenticación, routing, layout) y avanzando progresivamente hacia las funcionalidades específicas de cada rol.

5.1. Configuración del Entorno de Desarrollo

La configuración correcta del entorno de desarrollo es el primer paso imprescindible antes de escribir una sola línea de código de la aplicación. Un entorno mal configurado puede provocar problemas difíciles de diagnosticar más adelante, por lo que se dedicó tiempo suficiente a esta fase.

5.1.1. Instalación de Herramientas Base

Node.js y npm:

Se instaló Node.js v20 LTS (Long Term Support), la versión recomendada para proyectos en producción en 2025. Node.js es necesario para ejecutar el ecosistema de herramientas JavaScript modernas (Vite, npm, TypeScript compiler, etc.).

node --version → v20.11.0
npm --version → 10.2.4

Se eligió la versión LTS por su mayor estabilidad y soporte extendido, evitando versiones experimentales que podrían presentar incompatibilidades con las dependencias del proyecto.

Creación del proyecto con Vite:

npm create vite@latest agrogestion -- --template react-ts
cd agrogestion
npm install

El comando anterior crea un proyecto React con TypeScript preconfigurado, incluyendo:

- Configuración de TypeScript (tsconfig.json)

- Configuración de Vite (vite.config.ts)

- Estructura básica de carpetas (src/, public/)

- Scripts de desarrollo y build (npm run dev, npm run build)

Instalación de dependencias principales:

TailwindCSS v4 con plugin para Vite

npm install tailwindcss @tailwindcss/vite

React Router para navegación SPA

npm install react-router-dom

Cliente de Supabase

npm install @supabase/supabase-js

Zustand para gestión de estado global

npm install zustand

i18next para internacionalización

npm install i18next react-i18next

Recharts para gráficos (panel de estadísticas)

npm install recharts

5.1.2. Configuración de Visual Studio Code

Se instalaron las siguientes extensiones en VSCode para maximizar la productividad:

| Extensión | Propósito |
| --- | --- |
| ES7+ React/Redux/React-Native snippets | Snippets para componentes y hooks React |
| Tailwind CSS IntelliSense | Autocompletado de clases Tailwind |
| ESLint | Análisis estático de código |
| Prettier | Formateo automático de código |
| TypeScript Importer | Importaciones automáticas de TypeScript |
| GitLens | Visualización avanzada del historial Git |
| Error Lens | Resaltado inline de errores y warnings |
| Auto Rename Tag | Renombrado simultáneo de etiquetas JSX |
| Path Intellisense | Autocompletado de rutas de archivos |

Table 1: Extensiones de VSCode instaladas

Configuración de ESLint y Prettier:

Se configuró ESLint con las reglas recomendadas para React y TypeScript, y se integró Prettier como formateador por defecto. El fichero .eslintrc.json incluye:

{
"extends": [
"eslint:recommended",
"plugin:@typescript-eslint/recommended",
"plugin:react-hooks/recommended"
],
"rules": {
"@typescript-eslint/no-explicit-any": "warn",
"react-hooks/exhaustive-deps": "warn"
}
}

5.1.3. Inicialización del Repositorio Git

git init
git add .
git commit -m "feat: initial project setup with Vite + React + TypeScript"
git remote add origin https://github.com/Juanfrina/Agrogestion.Web.git
git push -u origin main

Se creó el repositorio en GitHub con el README.md inicial describiendo el proyecto, tecnologías utilizadas e instrucciones básicas de instalación.

Configuración del .gitignore:

Se añadieron al .gitignore los ficheros y carpetas que no deben versionarse:

node_modules/
dist/
.env
.env.local
.DS_Store
*.log

Es especialmente importante ignorar el fichero .env para evitar subir las credenciales de Supabase al repositorio público.

5.2. Configuración de Supabase

Supabase es el corazón del backend de Agrogestión. Su correcta configuración es fundamental para el funcionamiento del sistema.

5.2.1. Creación del Proyecto en Supabase

Se accedió a supabase.com y se creó un nuevo proyecto con los siguientes parámetros:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | agrogestion |
| Contraseña de base de datos | (contraseña segura generada) |
| Región | West EU (Ireland) |
| Plan | Free tier |

Table 2: Parámetros del proyecto Supabase

Una vez creado el proyecto, Supabase proporciona dos valores clave que se necesitan para conectar el frontend:

- Project URL: https://[project-id].supabase.co

- Anon Key: Token público para consultas autenticadas con RLS

5.2.2. Creación del Esquema de Base de Datos

Se ejecutó el siguiente script SQL en el editor de Supabase para crear las 8 tablas del modelo de datos:

-- Tabla de roles
CREATE TABLE rol (
id SERIAL PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);

INSERT INTO rol (nombre) VALUES ('ADMIN'), ('GERENTE'), ('CAPATAZ'), ('TRABAJADOR');

-- Tabla de estados de tarea
CREATE TABLE estadostarea (
id SERIAL PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);

INSERT INTO estadostarea (nombre) VALUES ('PENDIENTE'), ('EN_PROGRESO'), ('COMPLETADA');

-- Tabla de usuarios (vinculada a auth.users de Supabase)
CREATE TABLE usuario (
id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
id_rol INTEGER NOT NULL REFERENCES rol(id),
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Tabla de terrenos
CREATE TABLE terreno (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
descripcion TEXT,
superficie NUMERIC,
id_gerente UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id),
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Tabla de tareas
CREATE TABLE tarea (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
descripcion TEXT NOT NULL,
fecha_limite DATE,
id_terreno UUID REFERENCES terreno(id),
id_gerente UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id),
id_capataz UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id),
id_estado INTEGER NOT NULL REFERENCES estadostarea(id) DEFAULT 1,
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Relación gerente-capataz (N:M)
CREATE TABLE gerentecapataz (
id_gerente UUID REFERENCES usuario(id),
id_capataz UUID REFERENCES usuario(id),
PRIMARY KEY (id_gerente, id_capataz)
);

-- Relación tarea-trabajador (N:M)
CREATE TABLE tareatrabajador (
id_tarea UUID REFERENCES tarea(id),
id_trabajador UUID REFERENCES usuario(id),
PRIMARY KEY (id_tarea, id_trabajador)
);

-- Relación capataz-trabajador (N:M)
CREATE TABLE capataztrabajador (
id_capataz UUID REFERENCES usuario(id),
id_trabajador UUID REFERENCES usuario(id),
PRIMARY KEY (id_capataz, id_trabajador)
);

5.2.3. Configuración del Cliente Supabase en el Frontend

Se creó el fichero src/database/supabase/supabaseClient.ts:

import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

const supabaseUrl = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL
const supabaseAnonKey = import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY

if (!supabaseUrl || !supabaseAnonKey) {
throw new Error('Missing Supabase environment variables')
}

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey)

Y el fichero .env con las credenciales:

VITE_SUPABASE_URL=https://[project-id].supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=[anon-key]

5.3. Desarrollo del Frontend

El desarrollo del frontend fue la fase más extensa del proyecto, ocupando aproximadamente 14 semanas y 140 horas de trabajo. Se desarrollaron más de 40 componentes React organizados según la arquitectura de carpetas diseñada en el primer trimestre.

5.3.1. Estructura de Componentes Desarrollados

Componentes comunes (components/common/):

Estos componentes forman el esqueleto visual de la aplicación y son reutilizados por todos los paneles de usuario:

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Layout | Estructura base: header + sidebar + contenido principal |
| Header | Barra superior con logo, usuario, idioma y cerrar sesión |
| Footer | Pie de página con créditos y versión |
| Sidebar | Menú lateral con navegación según rol |
| Modal | Ventana modal para formularios |
| Spinner | Indicador de carga animado |
| Alert | Notificaciones y mensajes de error/éxito |
| ThemeToggle | Botón para alternar modo claro/oscuro |
| LanguageSwitcher | Selector de idioma (ES/EN) |

Table 3: Componentes comunes

Componentes de formularios (components/forms/):

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| LoginForm | Formulario de inicio de sesión con validación |
| RegistroForm | Formulario de registro con validación en tiempo real |
| ResetPasswordForm | Formulario para recuperación de contraseña |
| InputField | Campo genérico con label, validación y errores |

Table 4: Componentes de formularios

Componentes UI genéricos (components/ui/):

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Button | Botón con variantes: primario, secundario, peligro, ghost |
| Table | Tabla con columnas configurables, sorting y paginación |
| SearchBar | Barra de búsqueda con filtrado en tiempo real |
| Select | Selector desplegable con opciones dinámicas |
| Badge | Etiqueta visual para estados con colores |
| Card | Tarjeta de información reutilizable |

Table 5: Componentes UI genéricos

5.3.2. Implementación del Layout y Navegación

El Layout es el componente contenedor que envuelve todas las páginas privadas de la aplicación. Su estructura es la siguiente:

// src/components/common/Layout.tsx
const Layout: React.FC<{ children: React.ReactNode }> = ({ children }) => {
const [sidebarOpen, setSidebarOpen] = useState(false)

return (
<div className="min-h-screen bg-gray-50 dark:bg-gray-900 flex">
{/* Sidebar */}
<Sidebar isOpen={sidebarOpen} onClose={() => setSidebarOpen(false)} />

{/* Área principal */}
  <div className="flex-1 flex flex-col">
    <Header onMenuClick={() => setSidebarOpen(true)} />
    <main className="flex-1 p-6">
      {children}
    </main>
    <Footer />
  </div>
</div>

)
}

El Sidebar renderiza los enlaces de navegación de forma dinámica según el rol del usuario:

// Enlace de navegación del sidebar con icono, texto y ruta
const navItems = {
ADMIN: [
{ icon: Users, label: 'Usuarios', path: '/admin' }
],
GERENTE: [
{ icon: Map, label: 'Terrenos', path: '/gerente/terrenos' },
{ icon: ClipboardList, label: 'Tareas', path: '/gerente/tareas' },
{ icon: Users, label: 'Capataces', path: '/gerente/capataces' }
],
CAPATAZ: [
{ icon: ClipboardList, label: 'Mis Tareas', path: '/capataz' },
{ icon: Users, label: 'Trabajadores', path: '/capataz/trabajadores' }
],
TRABAJADOR: [
{ icon: ClipboardList, label: 'Mis Tareas', path: '/trabajador' }
]
}

5.3.3. Internacionalización (i18n)

Se implementó soporte multiidioma mediante la biblioteca i18next y react-i18next, permitiendo alternar entre español e inglés en tiempo real sin recargar la página.

Estructura de archivos de traducción:

src/locales/
├── es.json # Español (idioma por defecto)
└── en.json # Inglés

Ejemplo de archivo de traducción (es.json):

{
"common": {
"save": "Guardar",
"cancel": "Cancelar",
"delete": "Eliminar",
"edit": "Editar",
"search": "Buscar...",
"loading": "Cargando...",
"noResults": "No se encontraron resultados"
},
"auth": {
"login": "Iniciar sesión",
"register": "Registrarse",
"logout": "Cerrar sesión",
"email": "Correo electrónico",
"password": "Contraseña",
"forgotPassword": "¿Olvidaste tu contraseña?"
},
"terrenos": {
"title": "Gestión de Terrenos",
"newTerreno": "Nuevo Terreno",
"nombre": "Nombre del terreno",
"superficie": "Superficie (ha)",
"descripcion": "Descripción"
}
}

Configuración de i18next:

// src/lib/i18n.ts
import i18n from 'i18next'
import { initReactI18next } from 'react-i18next'
import es from '../locales/es.json'
import en from '../locales/en.json'

i18n.use(initReactI18next).init({
resources: { es: { translation: es }, en: { translation: en } },
lng: localStorage.getItem('language') || 'es',
fallbackLng: 'es',
interpolation: { escapeValue: false }
})

export default i18n

5.4. Integración con Supabase

La integración con Supabase se realizó siguiendo el patrón Repository, creando una capa de abstracción que separa la lógica de acceso a datos del resto de la aplicación.

5.4.1. Interfaces de Repositorio

Para cada entidad del sistema se definió una interfaz TypeScript en src/database/repositories/:

// src/database/repositories/TerrenoRepository.ts
export interface TerrenoRepository {
getAll(): Promise<Terreno[]>
getByGerente(idGerente: string): Promise<Terreno[]>
getById(id: string): Promise<Terreno | null>
create(terreno: Omit<Terreno, 'id' | 'created_at'>): Promise<Terreno>
update(id: string, data: Partial<Terreno>): Promise<Terreno>
deactivate(id: string): Promise<void>
}

5.4.2. Implementaciones Supabase

Cada interfaz tiene su implementación concreta en src/database/supabase/:

// src/database/supabase/SupabaseTerrenoRepository.ts
import { supabase } from './supabaseClient'
import { TerrenoRepository } from '../repositories/TerrenoRepository'
import { Terreno } from '../../interfaces/Terreno'

export const SupabaseTerrenoRepository: TerrenoRepository = {

async getByGerente(idGerente: string): Promise<Terreno[]> {
const { data, error } = await supabase
.from('terreno')
.select('*')
.eq('id_gerente', idGerente)
.eq('activo', true)
.order('created_at', { ascending: false })

if (error) throw new Error(error.message)
return data as Terreno[]

},

async create(terreno: Omit<Terreno, 'id' | 'created_at'>): Promise<Terreno> {
const { data, error } = await supabase
.from('terreno')
.insert(terreno)
.select()
.single()

if (error) throw new Error(error.message)
return data as Terreno

},

async deactivate(id: string): Promise<void> {
const { error } = await supabase
.from('terreno')
.update({ activo: false })
.eq('id', id)

if (error) throw new Error(error.message)

}
}

5.4.3. Interfaces TypeScript para las Entidades

Se definieron interfaces TypeScript en src/interfaces/ para todas las entidades del sistema:

// src/interfaces/Usuario.ts
export interface Usuario {
id: string
nombre: string
email: string
id_rol: number
activo: boolean
created_at: string
rol?: Rol
}

// src/interfaces/Terreno.ts
export interface Terreno {
id: string
nombre: string
descripcion?: string
superficie?: number
id_gerente: string
activo: boolean
created_at: string
}

// src/interfaces/Tarea.ts
export interface Tarea {
id: string
descripcion: string
fecha_limite?: string
id_terreno: string
id_gerente: string
id_capataz: string
id_estado: number
created_at: string
terreno?: Terreno
capataz?: Usuario
estado?: EstadoTarea
}

5.5. Implementación de Autenticación

La autenticación es la funcionalidad más crítica del sistema desde el punto de vista de la seguridad. Se integró Supabase Auth para gestionar el ciclo completo de autenticación de usuarios.

5.5.1. Flujo de Registro

El registro de nuevos usuarios sigue el siguiente flujo:

- El usuario rellena el formulario de registro (nombre, email, contraseña)

- El frontend valida los datos antes del envío:

  - Email con formato válido

  - Contraseña de al menos 8 caracteres

  - Email no registrado previamente (verificación mediante RPC)

- Se llama a supabase.auth.signUp() que crea el usuario en auth.users

- Supabase envía un email de verificación automáticamente

- Se inserta el registro en la tabla usuario con el mismo UUID

- El usuario es redirigido al panel correspondiente a su rol

// src/database/supabase/SupabaseAuthRepository.ts
async signUp(nombre: string, email: string, password: string): Promise<void> {
// 1. Verificar que el email no está ya registrado
const { data: exists } = await supabase.rpc('is_email_taken', { email_input: email })
if (exists) throw new Error('Este correo ya está registrado')

// 2. Crear usuario en Supabase Auth
const { data, error } = await supabase.auth.signUp({ email, password })
if (error) throw new Error(error.message)

// 3. Insertar perfil en tabla usuario (rol TRABAJADOR por defecto)
const { error: profileError } = await supabase.from('usuario').insert({
id: data.user!.id,
nombre,
email,
id_rol: 4 // TRABAJADOR por defecto
})
if (profileError) throw new Error(profileError.message)
}

5.5.2. Flujo de Login

async signIn(email: string, password: string): Promise<void> {
const { error } = await supabase.auth.signInWithPassword({ email, password })
if (error) throw new Error('Credenciales incorrectas')
}

Tras el login exitoso, el sistema:

- Obtiene el token JWT de la sesión activa

- Consulta el rol del usuario en la tabla usuario

- Guarda el estado de autenticación en el store de Zustand

- Redirige al panel correspondiente según el rol

5.5.3. Gestión del Estado de Autenticación

Se utilizó Zustand para gestionar el estado global de autenticación:

// src/store/authStore.ts
interface AuthState {
user: Usuario | null
session: Session | null
isLoading: boolean
setUser: (user: Usuario | null) => void
setSession: (session: Session | null) => void
clearAuth: () => void
}

export const useAuthStore = create<AuthState>((set) => ({
user: null,
session: null,
isLoading: true,
setUser: (user) => set({ user }),
setSession: (session) => set({ session }),
clearAuth: () => set({ user: null, session: null })
}))

Se implementó supabase.auth.onAuthStateChange para persistir el estado de autenticación al recargar la página:

// src/context/AuthContext.tsx
useEffect(() => {
const { data: { subscription } } = supabase.auth.onAuthStateChange(
async (event, session) => {
if (session?.user) {
const usuario = await SupabaseUsuarioRepository.getById(session.user.id)
useAuthStore.getState().setUser(usuario)
useAuthStore.getState().setSession(session)
} else {
useAuthStore.getState().clearAuth()
}
setIsLoading(false)
}
)
return () => subscription.unsubscribe()
}, [])

5.5.4. Recuperación de Contraseña

async resetPassword(email: string): Promise<void> {
const { error } = await supabase.auth.resetPasswordForEmail(email, {
redirectTo: ${window.location.origin}/reset-password
})
if (error) throw new Error(error.message)
}

Supabase envía automáticamente un email con un enlace de recuperación. Al hacer clic, el usuario es redirigido a la página /reset-password donde puede establecer una nueva contraseña.

5.6. Implementación de Roles y Paneles

5.6.1. Sistema de Routing Basado en Roles

Se implementó un sistema de routing protegido en src/router/:

// src/router/routes.ts
export const routes = [
// Rutas públicas
{ path: '/', element: , public: true },
{ path: '/login', element: , public: true },
{ path: '/registro', element: , public: true },
{ path: '/reset-password', element: , public: true },

// Rutas privadas por rol
{ path: '/admin', element: , roles: ['ADMIN'] },
{ path: '/gerente/
', element: , roles: ['GERENTE'] },{ path: '/capataz/', element: , roles: ['CAPATAZ'] },
{ path: '/trabajador', element: , roles: ['TRABAJADOR'] },

// Perfil (todos los roles autenticados)
{ path: '/perfil', element: , roles: ['ADMIN','GERENTE','CAPATAZ','TRABAJADOR'] }
]

Componente ProtectedRoute:

// src/router/ProtectedRoute.tsx
const ProtectedRoute: React.FC<{ roles: string[] }> = ({ roles, children }) => {
const { user, isLoading } = useAuthStore()

if (isLoading) return
if (!user) return

const userRole = user.rol?.nombre
if (!roles.includes(userRole)) {
return <Navigate to={/${userRole?.toLowerCase()}} replace />
}

return <>{children}</>
}

5.6.2. Panel del Administrador

El panel del Administrador permite la gestión completa de usuarios del sistema. Es la interfaz más sencilla en términos de funcionalidad, pero la más crítica en términos de seguridad.

Funcionalidades implementadas:

- Listado de todos los usuarios: Tabla con nombre, email, rol y estado (activo/inactivo)

- Cambio de rol: Selector desplegable para cambiar el rol de cualquier usuario

- Activación/desactivación: Botón para activar o desactivar una cuenta de usuario

- Búsqueda y filtrado: Barra de búsqueda por nombre o email, filtro por rol

// Lógica de cambio de rol
const handleRoleChange = async (userId: string, newRoleId: number) => {
try {
await SupabaseAdminRepository.updateUserRole(userId, newRoleId)
setUsers(prev => prev.map(u =>
u.id === userId ? { ...u, id_rol: newRoleId } : u
))
showAlert('Rol actualizado correctamente', 'success')
} catch (error) {
showAlert('Error al actualizar el rol', 'error')
}
}

5.6.3. Panel del Gerente

El panel del Gerente es el más completo de la aplicación, con tres secciones principales: Terrenos, Tareas y Capataces.

Dashboard del Gerente:

Al acceder, el gerente ve un dashboard con métricas de resumen:

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| Total de terrenos | Número de terrenos activos del gerente |
| Tareas pendientes | Número de tareas con estado PENDIENTE |
| Tareas en progreso | Número de tareas con estado EN_PROGRESO |
| Tareas completadas | Número de tareas con estado COMPLETADA |
| Capataces en equipo | Número de capataces asignados al gerente |

Table 6: Métricas del dashboard del Gerente

Se implementó un gráfico de barras mensual con Recharts mostrando la evolución de tareas completadas por mes.

5.7. Gestión de Terrenos

La gestión de terrenos permite al gerente registrar, editar y desactivar las explotaciones agrícolas bajo su responsabilidad.

5.7.1. Listado de Terrenos

// src/components/gerente/TerrenoList.tsx
const TerrenoList: React.FC = () => {
const [terrenos, setTerrenos] = useState<Terreno[]>([])
const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('')
const { user } = useAuthStore()

useEffect(() => {
const fetchTerrenos = async () => {
const data = await SupabaseTerrenoRepository.getByGerente(user!.id)
setTerrenos(data)
}
fetchTerrenos()
}, [user])

const filteredTerrenos = terrenos.filter(t =>
t.nombre.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase())
)

return (

<Button onClick={() => setShowModal(true)}>+ Nuevo Terreno</Button>

)
}

5.7.2. Formulario de Creación y Edición de Terrenos

El formulario de creación y edición se implementó como un componente Modal reutilizable con validación de campos:

Campos del formulario:

| Campo | Tipo | Validación | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | texto | Mínimo 3 caracteres, máximo 100 | Sí |
| Descripción | textarea | Máximo 500 caracteres | No |
| Superficie | número | Valor positivo, máximo 2 decimales | No |

Table 7: Campos del formulario de terrenos

5.7.3. Baja Lógica de Terrenos

La desactivación de un terreno no elimina el registro de la base de datos, sino que actualiza el campo activo a false. Esto preserva la integridad referencial con las tareas históricas asociadas a ese terreno.

Al intentar desactivar un terreno, se muestra un modal de confirmación para evitar borrados accidentales:

¿Estás seguro de que quieres desactivar el terreno "La Dehesa del Sur"?
Esta acción ocultará el terreno del listado pero conservará su historial de tareas.
[Cancelar] [Desactivar]

5.8. Gestión de Tareas

La gestión de tareas implementa el flujo de trabajo principal de la aplicación: desde la creación por parte del gerente hasta la finalización por parte del capataz.

5.8.1. Creación de Tareas (Gerente)

El formulario de creación de tareas permite al gerente especificar:

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Descripción | textarea | Descripción detallada del trabajo a realizar |
| Terreno | select | Selección del terreno donde se realiza la tarea |
| Capataz | select | Selección del capataz responsable (de su equipo) |
| Fecha límite | date picker | Fecha máxima de finalización |

Table 8: Campos del formulario de tareas

Al crear la tarea, se asigna automáticamente el estado PENDIENTE y se registra el gerente creador. El capataz seleccionado recibirá la tarea en su panel de forma inmediata.

5.8.2. Estados de Tarea

El ciclo de vida de una tarea sigue una progresión lineal de estados:

PENDIENTE ──► EN_PROGRESO ──► COMPLETADA

Los colores usados para representar cada estado visualmente mediante el componente Badge:

| Estado | Color | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PENDIENTE | Amarillo | La tarea ha sido creada pero no ha comenzado |
| EN_PROGRESO | Azul | El capataz ha tomado la tarea y está trabajando |
| COMPLETADA | Verde | El capataz ha marcado la tarea como finalizada |

Table 9: Estados de tarea

La transición de estados solo puede realizarla el capataz asignado a la tarea. El gerente puede consultar el estado pero no modificarlo.

5.8.3. Filtros de Tareas

Se implementaron filtros para facilitar la gestión de tareas cuando hay un gran volumen:

// Filtros disponibles en el listado de tareas
const filters = {
estado: ['Todos', 'PENDIENTE', 'EN_PROGRESO', 'COMPLETADA'],
terreno: ['Todos', ...terrenoOptions],
capataz: ['Todos', ...capatazOptions]
}

El sistema aplica los filtros de forma combinada, mostrando solo las tareas que cumplen todos los criterios seleccionados simultáneamente.

5.9. Relaciones Gerente-Capataz y Capataz-Trabajador

5.9.1. Gestión del Equipo de Capataces (Gerente)

El gerente puede gestionar qué capataces forman parte de su equipo. Esta relación es fundamental porque:

- Solo puede asignar tareas a capataces de su propio equipo

- Al crear una tarea, el selector de capataces solo muestra los de su equipo

- Un capataz puede pertenecer al equipo de varios gerentes simultáneamente

Flujo de asociación gerente-capataz:

- El gerente accede a la sección "Mis Capataces"

- Busca el capataz por nombre o email

- Pulsa "Añadir al equipo"

- Se inserta el registro en la tabla gerentecapataz

- El capataz aparece en el equipo del gerente y en el selector de tareas

5.9.2. Gestión del Equipo de Trabajadores (Capataz)

El capataz gestiona su equipo de trabajadores habituales, que son los candidatos disponibles para asignar como apoyo a sus tareas.

Diferencia entre capataztrabajador y tareatrabajador:

| Relación | Descripción |
| --- | --- |
| capataztrabajador | Equipo estable y habitual del capataz (relación permanente) |
| tareatrabajador | Trabajadores asignados específicamente a una tarea concreta (relación temporal) |

Table 10: Tipos de relaciones trabajador

Un capataz puede tener 10 trabajadores en su equipo habitual, pero asignar solo 3 de ellos a una tarea específica.

5.10. Políticas de Seguridad (Row Level Security)

Las políticas RLS (Row Level Security) de PostgreSQL son la última línea de defensa de la aplicación. Garantizan que, incluso si existiera un error en el frontend que permitiera a un usuario solicitar datos de otro usuario, la base de datos rechazaría la petición.

5.10.1. Activación de RLS

Se activó RLS en todas las tablas que contienen datos sensibles:

ALTER TABLE usuario ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE terreno ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE tarea ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE gerentecapataz ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE tareatrabajador ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE capataztrabajador ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

5.10.2. Políticas por Tabla

Tabla usuario:

-- Cada usuario puede ver su propio perfil
CREATE POLICY "usuario_select_own"
ON usuario FOR SELECT
USING (auth.uid() = id);

-- El admin puede ver todos los usuarios
CREATE POLICY "usuario_select_admin"
ON usuario FOR SELECT
USING (
EXISTS (
SELECT 1 FROM usuario u
JOIN rol r ON u.id_rol = r.id
WHERE u.id = auth.uid() AND r.nombre = 'ADMIN'
)
);

-- Cada usuario puede actualizar su propio perfil
CREATE POLICY "usuario_update_own"
ON usuario FOR UPDATE
USING (auth.uid() = id);

Tabla terreno:

-- El gerente solo puede ver sus propios terrenos
CREATE POLICY "terreno_select_gerente"
ON terreno FOR SELECT
USING (id_gerente = auth.uid() AND activo = true);

-- El gerente puede crear terrenos propios
CREATE POLICY "terreno_insert_gerente"
ON terreno FOR INSERT
WITH CHECK (id_gerente = auth.uid());

-- El gerente puede editar sus propios terrenos
CREATE POLICY "terreno_update_gerente"
ON terreno FOR UPDATE
USING (id_gerente = auth.uid());

Tabla tarea:

-- El gerente ve las tareas que creó
CREATE POLICY "tarea_select_gerente"
ON tarea FOR SELECT
USING (id_gerente = auth.uid());

-- El capataz ve las tareas asignadas a él
CREATE POLICY "tarea_select_capataz"
ON tarea FOR SELECT
USING (id_capataz = auth.uid());

-- El trabajador ve las tareas en las que participa
CREATE POLICY "tarea_select_trabajador"
ON tarea FOR SELECT
USING (
EXISTS (
SELECT 1 FROM tareatrabajador tt
WHERE tt.id_tarea = id AND tt.id_trabajador = auth.uid()
)
);

-- Solo el capataz asignado puede cambiar el estado de la tarea
CREATE POLICY "tarea_update_capataz"
ON tarea FOR UPDATE
USING (id_capataz = auth.uid());

5.10.3. Verificación de Políticas RLS

Para verificar el correcto funcionamiento de las políticas RLS se realizaron pruebas específicas:

| Prueba | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| RLS-01 | Un gerente intenta acceder a terrenos de otro gerente | Bloqueado ✓ |
| RLS-02 | Un capataz intenta ver tareas de otro capataz | Bloqueado ✓ |
| RLS-03 | Un trabajador intenta crear una tarea | Bloqueado ✓ |
| RLS-04 | Un capataz intenta eliminar un terreno | Bloqueado ✓ |
| RLS-05 | Un admin puede ver todos los usuarios | Permitido ✓ |
| RLS-06 | Un gerente puede crear sus propios terrenos | Permitido ✓ |

Table 11: Verificación de políticas RLS

5.11. Pruebas y Corrección de Errores

5.11.1. Plan de Pruebas

Se definieron tres tipos de pruebas para validar el funcionamiento del sistema:

Tipo 1: Pruebas funcionales (15 tests)

Verifican que cada caso de uso se comporta correctamente:

| Test | Caso de uso | Resultado |
| --- | --- | --- |
| PF-01 | Registro de nuevo usuario con datos válidos | ✓ Passed |
| PF-02 | Registro con email duplicado | ✓ Passed |
| PF-03 | Login con credenciales válidas | ✓ Passed |
| PF-04 | Login con credenciales incorrectas | ✓ Passed |
| PF-05 | Redireccionamiento al panel según rol | ✓ Passed |
| PF-06 | Crear terreno con datos válidos | ✓ Passed |
| PF-07 | Editar terreno existente | ✓ Passed |
| PF-08 | Desactivar terreno | ✓ Passed |
| PF-09 | Crear tarea con capataz asignado | ✓ Passed |
| PF-10 | Cambio de estado de tarea (Pendiente → En Progreso) | ✓ Passed |
| PF-11 | Cambio de estado de tarea (En Progreso → Completada) | ✓ Passed |
| PF-12 | Asignar trabajador a tarea | ✓ Passed |
| PF-13 | Admin cambia rol de usuario | ✓ Passed |
| PF-14 | Admin desactiva usuario | ✓ Passed |
| PF-15 | Recuperación de contraseña por email | ✓ Passed |

Table 12: Pruebas funcionales

Tipo 2: Pruebas de interfaz y responsive (5 tests)

| Test | Dispositivo | Navegador | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| PI-01 | Desktop (1920×1080) | Chrome 121 | ✓ Passed |
| PI-02 | Tablet (768×1024) | Safari | ✓ Passed |
| PI-03 | Móvil (390×844) | Chrome Mobile | ✓ Passed |
| PI-04 | Desktop (1920×1080) | Firefox 122 | ✓ Passed |
| PI-05 | Desktop (1920×1080) | Edge 121 | ✓ Passed |

Table 13: Pruebas de interfaz responsive

Tipo 3: Pruebas de seguridad (3 tests)

| Test | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| PS-01 | Acceso a ruta protegida sin sesión activa | Redirige a /login ✓ |
| PS-02 | Acceso a panel de otro rol | Redirige a su panel ✓ |
| PS-03 | Consulta directa a BD desde Postman sin token JWT válido | RLS bloquea acceso ✓ |

Table 14: Pruebas de seguridad

5.11.2. Errores Detectados y Soluciones

Durante las pruebas se detectaron los siguientes errores que fueron corregidos:

| Error | Causa | Solución aplicada |
| --- | --- | --- |
| Token JWT concatenado con la URL en .env | Error de formato al copiar las variables de entorno | Se separaron correctamente las variables en .env |
| TailwindCSS v4 no aplicaba estilos | Falta del plugin @tailwindcss/vite | Se añadió el plugin en vite.config.ts |
| Redirección incorrecta tras el login | Error en la lógica de consulta del rol del usuario | Se corrigió el orden de operaciones en AuthContext |
| Error de permisos al crear terreno | Política RLS incorrecta en tabla terreno | Se refinó la política terreno_insert_gerente |
| Formularios no validaban campos vacíos | Falta de validación frontend antes del envío | Se añadió validación completa en todos los formularios |
| Erratas en nombres de archivos (7 ficheros) | Errores tipográficos al crear archivos | Se renombraron los 7 ficheros incorrectos |
| 37 archivos de estructura creados vacíos | Scaffolding inicial incompleto | Se completó el contenido de los archivos de scaffolding |
| Hot Module Replacement lento en Windows | Carpeta node_modules escaneada por antivirus | Se excluyó node_modules del antivirus de Windows Defender |

Table 15: Errores detectados y soluciones

5.12. Documentación

La fase de documentación se realizó en paralelo con las últimas semanas de desarrollo, redactando los cuatro manuales del proyecto:

| Manual | Extensión | Audiencia | Contenido principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual de Usuario | ~40 páginas | Usuarios finales | Guía paso a paso para usar la aplicación |
| Manual Técnico | ~80 páginas | Desarrolladores | Arquitectura, BD, requisitos, APIs, pruebas |
| Manual de Despliegue | ~30 páginas | Administradores de sistemas | Instalación, configuración y puesta en marcha |
| Manual del Proyecto | ~80 páginas | Evaluadores académicos | Memoria completa del proceso de desarrollo |

Table 16: Manuales del proyecto

Proceso de documentación:

- Se crearon plantillas comunes para todos los manuales (portada, índice, estilo tipográfico)

- Se redactó cada manual en formato Markdown para facilitar la edición y conversión

- Se tomaron capturas de pantalla de todas las interfaces principales

- Se realizó revisión ortográfica y de estilo de todos los documentos

- Se compilaron los documentos finales en formato PDF/Word para su entrega

6. CRONOGRAMA DETALLADO

La planificación temporal del proyecto se dividió en dos trimestres claramente diferenciados, siguiendo el calendario académico del ciclo formativo. A continuación se detalla la distribución de actividades semana a semana.

6.1. Primer Trimestre (Octubre – Diciembre)

| Semana | Período | Actividades realizadas |
| --- | --- | --- |
| S01 | 1-7 oct | Presentación del proyecto, definición del alcance, estudio de viabilidad |
| S02 | 8-14 oct | Investigación de tecnologías, comparativa de frameworks frontend y backend |
| S03 | 15-21 oct | Elección del stack tecnológico, configuración inicial del repositorio |
| S04 | 22-28 oct | Análisis de requisitos funcionales y no funcionales, identificación de actores |
| S05 | 29 oct-4 nov | Redacción de casos de uso (CU-01 a CU-05) |
| S06 | 5-11 nov | Diseño del modelo Entidad-Relación, identificación de entidades y relaciones |
| S07 | 12-18 nov | Diseño del modelo relacional completo, definición de tablas y restricciones |
| S08 | 19-25 nov | Diseño de la arquitectura del sistema (SPA + BaaS), estructura de carpetas |
| S09 | 26 nov-2 dic | Diseño de mockups en Figma (Landing, Login, Registro, paneles) |
| S10 | 3-9 dic | Revisión y corrección del análisis y diseño, documentación del primer trimestre |

Table 1: Planificación primer trimestre

Total horas Primer Trimestre: ~80 horas

6.2. Segundo Trimestre (Enero – Marzo)

| Semana | Período | Actividades realizadas |
| --- | --- | --- |
| S11 | 8-14 ene | Configuración del entorno de desarrollo, instalación de herramientas |
| S12 | 15-21 ene | Inicialización del proyecto Vite + React + TypeScript, configuración Supabase |
| S13 | 22-28 ene | Creación del esquema de BD en Supabase, configuración de RLS básica |
| S14 | 29 ene-4 feb | Implementación de autenticación (registro, login, logout, recuperación) |
| S15 | 5-11 feb | Desarrollo de componentes comunes (Layout, Header, Sidebar, Footer, Modal) |
| S16 | 12-18 feb | Desarrollo de componentes UI genéricos, sistema de routing protegido |
| S17 | 19-25 feb | Implementación del panel del Administrador, gestión de usuarios |
| S18 | 26 feb-4 mar | Implementación del panel del Gerente: gestión de terrenos |
| S19 | 5-11 mar | Implementación del panel del Gerente: gestión de tareas y capataces |
| S20 | 12-18 mar | Implementación del panel del Capataz: tareas y gestión de trabajadores |
| S21 | 19-25 mar | Implementación del panel del Trabajador, perfil de usuario, i18n |
| S22 | 26 mar-1 abr | Modo oscuro, dashboard con gráficos (Recharts), ajustes de responsive |
| S23 | 2-8 abr | Pruebas funcionales, corrección de errores, refinamiento de RLS |
| S24 | 9-15 abr | Documentación, despliegue final en Vercel, entrega del proyecto |

Table 2: Planificación segundo trimestre

Total horas Segundo Trimestre: ~140 horas

6.3. Distribución de Horas por Área

| Área de trabajo | Horas estimadas | % del total |
| --- | --- | --- |
| Análisis y requisitos | 20h | 9% |
| Diseño de BD y arquitectura | 25h | 11% |
| Diseño de interfaz (mockups) | 15h | 7% |
| Configuración del entorno | 10h | 5% |
| Desarrollo de componentes | 60h | 27% |
| Integración con Supabase | 30h | 14% |
| Pruebas y corrección de errores | 20h | 9% |
| Documentación | 40h | 18% |
| TOTAL | 220h | 100% |

Table 3: Distribución de horas por área

7. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diversos problemas técnicos y organizativos. En esta sección se documentan los más significativos, junto con el proceso de diagnóstico y la solución aplicada en cada caso.

7.1. Problemas Técnicos

7.1.1. TailwindCSS v4 no aplicaba estilos

Descripción del problema:

Al inicializar el proyecto con Vite y TailwindCSS v4, las clases de Tailwind no se aplicaban en los componentes React. La aplicación se renderizaba sin ningún estilo, mostrando HTML sin formato.

Diagnóstico:

Tras investigar la documentación oficial de TailwindCSS v4 se descubrió que esta versión introduce un cambio importante respecto a versiones anteriores: ya no utiliza el fichero tailwind.config.js, sino que requiere el plugin @tailwindcss/vite integrado directamente en la configuración de Vite.

Solución:

npm install @tailwindcss/vite

// vite.config.ts
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'

export default {
plugins: [react(), tailwindcss()]
}

Y en el index.css:
@import "tailwindcss";

Tiempo de resolución: 3 horas

Lección aprendida: Es fundamental leer la documentación de la versión exacta que se está utilizando, especialmente en versiones mayores con cambios de configuración significativos.

7.1.2. Error de variables de entorno en Supabase

Descripción del problema:

La aplicación lanzaba el error Missing Supabase environment variables al arrancar, a pesar de que el fichero .env parecía estar correctamente configurado.

Diagnóstico:

Al revisar el fichero .env con detalle se detectó que las variables de entorno contenían espacios extra al final de los valores, y en uno de los casos el token JWT se había pegado junto a la URL en la misma línea por error.

Solución:

Se corrigió el fichero .env asegurando que cada variable ocupa exactamente una línea sin espacios adicionales:

VITE_SUPABASE_URL=https://[project-id].supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=[anon-key-sin-espacios]

Adicionalmente se añadió validación explícita en el cliente de Supabase para proporcionar mensajes de error más descriptivos.

Tiempo de resolución: 1 hora

7.1.3. Redirección incorrecta tras el login

Descripción del problema:

Tras iniciar sesión correctamente, todos los usuarios eran redirigidos al panel del Trabajador independientemente de su rol real en el sistema.

Diagnóstico:

El problema estaba en el AuthContext. La lógica de consulta del rol del usuario se ejecutaba de forma asíncrona, pero el componente de redirección evaluaba el rol antes de que la consulta a Supabase hubiera completado. Por tanto, siempre encontraba un rol undefined y redirigía al destino por defecto (Trabajador).

Solución:

Se añadió un estado isLoading al store de autenticación que se mantiene en true mientras se consulta el rol del usuario. El componente ProtectedRoute renderiza un Spinner mientras isLoading es true, y solo evalúa el rol una vez que la consulta ha completado.

// Se espera a que el rol esté cargado antes de redirigir
if (isLoading) return
if (!user) return

Tiempo de resolución: 2 horas

7.1.4. Error de permisos RLS al crear terrenos

Descripción del problema:

Al intentar crear un nuevo terreno desde el panel del Gerente, Supabase devolvía el error new row violates row-level security policy for table "terreno".

Diagnóstico:

La política RLS terreno_insert_gerente se había creado con la cláusula USING en lugar de WITH CHECK. En PostgreSQL, USING se aplica a operaciones SELECT/UPDATE/DELETE para filtrar filas existentes, mientras que WITH CHECK es la cláusula correcta para operaciones INSERT que validan las nuevas filas.

Solución:

-- Política incorrecta (causaba el error)
CREATE POLICY "terreno_insert_gerente"
ON terreno FOR INSERT
USING (id_gerente = auth.uid()); -- ❌ USING no es válido para INSERT

-- Política corregida
CREATE POLICY "terreno_insert_gerente"
ON terreno FOR INSERT
WITH CHECK (id_gerente = auth.uid()); -- ✅ WITH CHECK para INSERT

Tiempo de resolución: 2 horas

Lección aprendida: La diferencia entre USING y WITH CHECK en políticas RLS de PostgreSQL es sutil pero crítica. USING filtra filas existentes; WITH CHECK valida nuevas filas en INSERT.

7.1.5. Hot Module Replacement (HMR) muy lento en Windows

Descripción del problema:

El servidor de desarrollo de Vite tardaba entre 5 y 10 segundos en aplicar los cambios de código (HMR), haciendo muy incómodo el ciclo de desarrollo.

Diagnóstico:

El problema era que Windows Defender estaba escaneando en tiempo real la carpeta node_modules cada vez que Vite accedía a un fichero durante el proceso de HMR. Con más de 30.000 ficheros en node_modules, esto generaba una sobrecarga enorme.

Solución:

Se añadió la carpeta del proyecto (y específicamente node_modules) a las exclusiones del antivirus de Windows Defender:

Seguridad de Windows → Protección contra virus y amenazas → Configuración de protección → Exclusiones → Agregar exclusión → Carpeta → [ruta del proyecto]

Tiempo de resolución: 30 minutos tras identificar la causa

7.2. Problemas de Organización

7.2.1. Archivos creados con nombres incorrectos

Durante la fase inicial de scaffolding (creación de la estructura de carpetas y ficheros vacíos), se detectaron 7 ficheros con erratas en el nombre:

| Nombre incorrecto | Nombre correcto |
| --- | --- |
| SupabaseTareaRepositori.ts | SupabaseTareaRepository.ts |
| TerrenoForrm.tsx | TerrenoForm.tsx |
| AuthContex.tsx | AuthContext.tsx |
| ProtectedRote.tsx | ProtectedRoute.tsx |
| authSotre.ts | authStore.ts |
| Trabajado.tsx | Trabajador.tsx |
| LandingPge.tsx | LandingPage.tsx |

Table 4: Erratas en nombres de archivos

Estos errores provocaban imports rotos que impedían compilar la aplicación. Se corrigieron todos los nombres y se actualizaron los imports correspondientes.

Lección aprendida: Revisar los nombres de los ficheros antes de comenzar a importarlos en otros módulos. Establecer una convención de nomenclatura clara desde el inicio del proyecto.

7.2.2. Subestimación del tiempo de documentación

Descripción del problema:

Inicialmente se estimó que la documentación del proyecto requeriría unas 20 horas. Al finalizar el desarrollo, la documentación real consumió aproximadamente 40 horas, el doble de lo estimado.

Causa:

La documentación técnica requiere un nivel de detalle y precisión mucho mayor del estimado inicialmente. Cada captura de pantalla debe tomarse, recortarse y referenciarse. Cada diagrama debe crearse y exportarse. El texto debe redactarse con corrección ortográfica y estilo académico.

Solución adoptada:

Se reajustó el cronograma sacrificando la semana de margen prevista para dedicarla íntegramente a la documentación. Como resultado, la documentación se completó correctamente aunque con menor margen del deseado.

Lección aprendida: En proyectos software, la documentación suele consumir entre el 15% y el 25% del tiempo total del proyecto. Estimar la documentación solo como "escribir lo que ya se ha hecho" es un error frecuente; requiere tiempo y esfuerzo propio.

8. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto Agrogestión ha supuesto una experiencia de aprendizaje integral que ha abarcado todas las fases del ciclo de vida del software: desde el análisis de requisitos hasta el despliegue en producción, pasando por el diseño, el desarrollo, las pruebas y la documentación.

8.1. Objetivos Alcanzados

Todos los objetivos planteados al inicio del proyecto han sido alcanzados satisfactoriamente:

- ✅ Sistema de autenticación completo: Registro, login, logout y recuperación de contraseña mediante email funcionan correctamente con Supabase Auth.

- ✅ Sistema de roles: Los cuatro roles (ADMIN, GERENTE, CAPATAZ, TRABAJADOR) están implementados con sus respectivos paneles y restricciones de acceso.

- ✅ Gestión de terrenos: CRUD completo con baja lógica y asignación a gerente.

- ✅ Gestión de tareas: Creación, asignación a capataz, ciclo de vida completo (PENDIENTE → EN_PROGRESO → COMPLETADA).

- ✅ Gestión de equipos: Relaciones gerente-capataz y capataz-trabajador implementadas y funcionales.

- ✅ Seguridad RLS: Políticas Row Level Security implementadas en todas las tablas sensibles.

- ✅ Internacionalización: La aplicación soporta español e inglés con cambio en tiempo real.

- ✅ Modo oscuro: Implementado y persistente entre sesiones.

- ✅ Diseño responsive: La aplicación funciona correctamente en móvil, tablet y escritorio.

- ✅ Despliegue en producción: La aplicación está desplegada y accesible públicamente en Vercel.

8.2. Competencias Adquiridas

Este proyecto ha permitido consolidar y ampliar un conjunto amplio de competencias técnicas y transversales:

Competencias técnicas:

- Desarrollo de aplicaciones React con TypeScript a nivel profesional

- Diseño e implementación de bases de datos relacionales con PostgreSQL

- Configuración y uso de Supabase como plataforma BaaS completa

- Implementación de autenticación segura con JWT

- Aplicación de políticas Row Level Security en PostgreSQL

- Diseño de interfaces responsive con TailwindCSS

- Gestión de estado global con Zustand

- Implementación del patrón Repository en el frontend

- Internacionalización de aplicaciones web con i18next

- Despliegue de aplicaciones estáticas en Vercel

- Control de versiones con Git y GitHub

Competencias transversales:

- Planificación y gestión de un proyecto software completo

- Documentación técnica y de usuario

- Resolución autónoma de problemas técnicos

- Toma de decisiones arquitectónicas justificadas

- Gestión del tiempo y adaptación a imprevistos

8.3. Valoración Personal

El desarrollo de Agrogestión ha sido el proyecto más completo y ambicioso realizado durante el ciclo formativo. La posibilidad de diseñar y construir una aplicación real, desde cero y de forma autónoma, ha sido una experiencia muy valiosa que va mucho más allá de los ejercicios académicos habituales.

La decisión de utilizar Supabase como backend fue acertada: permitió centrar los esfuerzos en la calidad del frontend y la lógica de negocio, sin sacrificar la robustez del sistema. Tecnologías como React, TypeScript y TailwindCSS han confirmado ser tan potentes y productivas como su reputación sugiere.

Los problemas encontrados durante el desarrollo, aunque frustrantes en el momento, fueron en realidad las situaciones de mayor aprendizaje del proyecto: aprender a leer mensajes de error de PostgreSQL, entender la diferencia entre USING y WITH CHECK en RLS, o diagnosticar problemas de rendimiento en Windows son conocimientos que difícilmente se adquieren en un aula.

8.4. Líneas de Mejora y Trabajo Futuro

Aunque el proyecto cumple todos los objetivos planteados, existen varias líneas de mejora que podrían desarrollarse en futuras versiones:

| Mejora | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Notificaciones en tiempo real | Usar Supabase Realtime para notificar al capataz cuando se le asigna una tarea nueva | Alta |
| Subida de imágenes | Adjuntar fotografías a tareas y terrenos usando Supabase Storage | Media |
| Exportación de informes | Generar informes PDF de tareas y terrenos por período | Media |
| Geolocalización de terrenos | Integrar mapa interactivo (Google Maps / Leaflet) para ubicar terrenos | Media |
| App móvil nativa | Versión React Native para dispositivos iOS y Android | Baja |
| Tests unitarios | Implementar suite de tests con Vitest y Testing Library | Alta |
| PWA | Convertir la aplicación en Progressive Web App para uso offline | Media |
| Panel de estadísticas avanzado | Ampliar el dashboard con más métricas y gráficos interactivos | Baja |

Table 5: Líneas de mejora futuras

9. AGRADECIMIENTOS

La realización de este proyecto no habría sido posible sin el apoyo y la orientación de varias personas e instituciones a las que quiero expresar mi agradecimiento.

En primer lugar, agradezco a los profesores del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web su dedicación y su esfuerzo por transmitir no solo conocimientos técnicos, sino también una forma de pensar y resolver problemas que ha sido fundamental durante el desarrollo de este proyecto.

Agradezco también a mis compañeros de clase su apoyo durante los momentos más difíciles del proyecto, las conversaciones técnicas que ayudaron a desbloquear problemas, y el ambiente de trabajo colaborativo que hemos construido durante el ciclo.

A la comunidad open source que desarrolla y mantiene React, TypeScript, Supabase, TailwindCSS y todas las demás herramientas utilizadas en este proyecto: sin su trabajo desinteresado, proyectos como este no serían posibles.

Finalmente, agradezco a mi familia su paciencia y comprensión durante las horas dedicadas al desarrollo y a la documentación de este proyecto.

10. ANEXOS

Anexo A: Instrucciones de Instalación y Despliegue

A.1. Requisitos Previos

Para ejecutar Agrogestión en un entorno local se necesitan los siguientes programas instalados:

| Software | Versión mínima | Descarga |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 18.x LTS o superior | nodejs.org |
| npm | 9.x o superior | Incluido con Node.js |
| Git | 2.x o superior | git-scm.com |
| Visual Studio Code | Cualquier versión reciente | code.visualstudio.com |

Table 6: Requisitos previos

A.2. Instalación en Entorno Local

1. Clonar el repositorio

git clone https://github.com/Juanfrina/Agrogestion.Web.git
cd Agrogestion.Web

2. Instalar dependencias

npm install

3. Crear fichero de variables de entorno

cp .env.example .env

4. Editar .env con las credenciales de Supabase

VITE_SUPABASE_URL=https://[tu-project-id].supabase.co

VITE_SUPABASE_ANON_KEY=[tu-anon-key]

5. Iniciar el servidor de desarrollo

npm run dev

La aplicación estará disponible en http://localhost:5173

A.3. Despliegue en Vercel

El despliegue en Vercel se realiza de forma automática mediante integración con GitHub:

- Crear cuenta en vercel.com y conectar con GitHub

- Importar el repositorio Agrogestion.Web

- Configurar las variables de entorno en el panel de Vercel:

  - VITE_SUPABASE_URL → URL del proyecto Supabase

  - VITE_SUPABASE_ANON_KEY → Anon Key del proyecto Supabase

- Pulsar Deploy

Vercel detecta automáticamente que es un proyecto Vite y ejecuta npm run build para generar los ficheros estáticos. A partir de ese momento, cada git push a la rama main despliega automáticamente una nueva versión.

A.4. Configuración de Supabase desde Cero

Para configurar una nueva instancia de Supabase para este proyecto:

- Crear cuenta en supabase.com

- Crear nuevo proyecto (región: West EU para menor latencia desde España)

- En SQL Editor, ejecutar el script completo de creación de tablas (disponible en database/schema.sql del repositorio)

- En SQL Editor, ejecutar el script de políticas RLS (disponible en database/rls.sql)

- En Authentication → Settings, configurar la URL de redirección para el reset de contraseña

- Copiar la Project URL y Anon Key desde Settings → API al fichero .env

Anexo B: Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| API REST | Interfaz de programación de aplicaciones basada en el protocolo HTTP que sigue el estilo arquitectónico REST |
| BaaS | Backend as a Service. Plataforma que proporciona servicios de backend (BD, autenticación, almacenamiento) listos para usar |
| CDN | Content Delivery Network. Red de servidores distribuidos globalmente que sirven contenido estático con baja latencia |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete. Las cuatro operaciones básicas sobre datos persistentes |
| HMR | Hot Module Replacement. Tecnología de Vite que actualiza los módulos en el navegador sin recargar la página |
| JWT | JSON Web Token. Estándar abierto para la transmisión segura de información entre partes como objeto JSON firmado digitalmente |
| ORM | Object-Relational Mapping. Técnica para convertir datos entre un sistema de tipos orientado a objetos y una base de datos relacional |
| PostgreSQL | Sistema de gestión de bases de datos relacional y orientado a objetos de código abierto |
| RLS | Row Level Security. Característica de PostgreSQL que permite controlar el acceso a filas individuales de una tabla |
| SPA | Single Page Application. Aplicación web que carga una única página HTML y actualiza dinámicamente el contenido |
| SSR | Server Side Rendering. Técnica de renderizado en la que el HTML se genera en el servidor antes de enviarse al cliente |
| TypeScript | Superconjunto tipado de JavaScript desarrollado por Microsoft que añade tipado estático opcional |
| UUID | Universally Unique Identifier. Identificador de 128 bits que garantiza unicidad global |
| Vite | Herramienta de construcción y desarrollo para proyectos web modernos basada en ES Modules nativos |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines. Estándares internacionales de accesibilidad web |

Table 7: Glosario de términos técnicos

Anexo C: Referencias y Bibliografía

Documentación oficial:

- React Documentation. React – A JavaScript library for building user interfaces. https://react.dev

- TypeScript Documentation. TypeScript: JavaScript with syntax for types. https://www.typescriptlang.org/docs

- Vite Documentation. Vite – Next Generation Frontend Tooling. https://vitejs.dev/guide

- TailwindCSS Documentation. Utility-First CSS Framework. https://tailwindcss.com/docs

- Supabase Documentation. The Open Source Firebase Alternative. https://supabase.com/docs

- React Router Documentation. Client Side Routing for React. https://reactrouter.com

- Zustand Documentation. Bear necessities for state management in React. https://zustand-demo.pmnd.rs

- i18next Documentation. Internationalization framework for JavaScript. https://www.i18next.com

- PostgreSQL Documentation. Row Security Policies. https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html

Recursos de aprendizaje:

- Fireship.io. React in 100 Seconds. YouTube, 2023

- Traversy Media. React Crash Course 2024. YouTube, 2024

- Jack Herrington. TypeScript & React: The Complete Guide. YouTube, 2024

- Supabase YouTube Channel. Supabase Crash Course. YouTube, 2024

Anexo D: Capturas de Pantalla de la Aplicación

Las capturas de pantalla de la aplicación se incluyen en el documento adjunto "Capturas_Agrogestion.pdf", organizado por secciones:

- D.1. Landing Page (modo claro y oscuro)

- D.2. Pantallas de autenticación (Login, Registro, Reset Password)

- D.3. Panel del Administrador

- D.4. Panel del Gerente (Dashboard, Terrenos, Tareas, Capataces)

- D.5. Panel del Capataz (Tareas, Trabajadores)

- D.6. Panel del Trabajador

- D.7. Página de Perfil

- D.8. Versión móvil (responsive)

Fin del Manual del Proyecto Agrogestión

Autor: Juan Francisco Hurtado Pérez
Ciclo Formativo: CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
Centro Educativo: IES Albarregas, Mérida, España
Curso Académico: 2024/2025 - 2025/2026
Repositorio: https://github.com/Juanfrina/Agrogestion.Web
Tecnologías: React, TypeScript, Vite, TailwindCSS, Supabase