MANUAL DEL PROYECTO — AGROGESTIÓN

Índice

- Introducción y contexto del proyecto

- Objetivos del proyecto

- Planificación y metodología

- Primer trimestre: Análisis y diseño

  - 4.1. Estudio de viabilidad

  - 4.2. Análisis de requisitos

  - 4.3. Diseño de la base de datos

  - 4.4. Diseño de la arquitectura

  - 4.5. Diseño de la interfaz (mockups)

  - 4.6. Elección de tecnologías

- Segundo trimestre: Desarrollo e implementación

  - 5.1. Configuración del entorno de desarrollo

  - 5.2. Configuración de Supabase

  - 5.3. Desarrollo del frontend

  - 5.4. Integración con Supabase

  - 5.5. Implementación de autenticación

  - 5.6. Implementación de roles y paneles

  - 5.7. Gestión de terrenos

  - 5.8. Gestión de tareas

  - 5.9. Relaciones gerente-capataz y capataz-trabajador

  - 5.10. Políticas de seguridad (RLS)

  - 5.11. Pruebas y corrección de errores

  - 5.12. Documentación

- Cronograma del proyecto

- Problemas encontrados y soluciones

- Conclusiones

- Agradecimientos

1. Introducción y contexto del proyecto

El presente documento recoge el proceso completo de desarrollo del proyecto Agrogestión, realizado como Proyecto de Fin de Ciclo del CFGS en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) en el IES Albarregas de Mérida (España).

Agrogestión es una aplicación web que permite gestionar de forma digital el trabajo en explotaciones agrícolas. El proyecto nace de la necesidad real de organizar y coordinar las tareas entre los distintos perfiles que participan en la actividad agrícola: administradores, gerentes, capataces y trabajadores.

La aplicación se ha desarrollado a lo largo de dos trimestres académicos, abarcando desde el análisis inicial de requisitos hasta la implementación completa, las pruebas y la documentación final.

Datos del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Agrogestión — Gestión agrícola web |
| Alumno | Juan Francisco Hurtado Pérez |
| Ciclo formativo | CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) |
| Centro educativo | IES Albarregas – Mérida (España) |
| Curso académico | 2024/2025 – 2025/2026 |
| Repositorio | https://github.com/Juanfrina/Agrogestion.Web |
| Tecnologías | React, TypeScript, Vite, TailwindCSS, Supabase |

2. Objetivos del proyecto

Objetivos generales

- Desarrollar una aplicación web funcional que permita gestionar el trabajo agrícola de forma digital.

- Aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo en un proyecto completo y profesional.

- Utilizar tecnologías modernas del ecosistema web actual.

Objetivos específicos

| ID | Objetivo |
| --- | --- |
| O1 | Implementar un sistema de autenticación seguro con registro y login. |
| O2 | Diseñar e implementar un modelo de datos relacional para la gestión agrícola. |
| O3 | Crear una interfaz web responsive, accesible desde cualquier dispositivo. |
| O4 | Desarrollar un sistema de roles con permisos diferenciados (Admin, Gerente, Capataz, Trabajador). |
| O5 | Permitir la gestión de terrenos agrícolas (alta, baja lógica, edición). |
| O6 | Implementar la creación, asignación y seguimiento de tareas agrícolas. |
| O7 | Establecer relaciones entre gerentes-capataces y capataces-trabajadores. |
| O8 | Aplicar políticas de seguridad RLS para proteger los datos según el rol. |
| O9 | Documentar el proyecto de forma completa (usuario, técnico, despliegue). |
| O10 | Desplegar la aplicación en un entorno accesible desde Internet. |

3. Planificación y metodología

Metodología de trabajo

Se ha utilizado una metodología iterativa e incremental, combinando elementos de:

- Desarrollo ágil: Trabajo en iteraciones cortas con entregas parciales funcionales.

- Modelo en cascada (adaptado): El primer trimestre se centró en análisis y diseño, y el segundo en desarrollo e implementación.

Herramientas de planificación

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| GitHub | Control de versiones y almacenamiento del código fuente. |
| Visual Studio Code | IDE principal para desarrollo. |
| Supabase Dashboard | Gestión de la base de datos y autenticación. |
| Navegador (DevTools) | Depuración y pruebas de la interfaz. |

División del trabajo

| Período | Actividades principales |
| --- | --- |
| Primer trimestre | Análisis, diseño de la base de datos, arquitectura, mockups, elección de tecnologías. |
| Segundo trimestre | Configuración del entorno, desarrollo del frontend, integración con backend, pruebas, documentación. |

4. Primer trimestre: Análisis y diseño

4.1. Estudio de viabilidad

Antes de comenzar el desarrollo, se realizó un estudio de viabilidad para valorar la factibilidad del proyecto:

Viabilidad técnica:

- Las tecnologías elegidas (React, Supabase) son maduras, bien documentadas y con gran comunidad.

- El alumno contaba con conocimientos previos de HTML, CSS, JavaScript y bases de datos SQL adquiridos durante el ciclo.

- Supabase como BaaS reduce significativamente la complejidad del backend.

Viabilidad económica:

- Todas las tecnologías utilizadas son gratuitas o tienen planes free suficientes para el proyecto.

- Supabase ofrece un plan gratuito con base de datos de 500 MB, autenticación ilimitada y 50.000 filas.

- Las plataformas de despliegue (Vercel, Netlify) ofrecen planes gratuitos para proyectos personales.

Viabilidad temporal:

- El proyecto se planificó para completarse en dos trimestres académicos, lo cual es suficiente para su alcance.

Conclusión: El proyecto es viable técnica, económica y temporalmente.

4.2. Análisis de requisitos

Se identificaron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema (detallados en el Manual Técnico):

- 20 requisitos funcionales que cubren: autenticación, gestión de usuarios, terrenos, tareas, relaciones entre roles y filtrado de datos.

- 13 requisitos no funcionales que cubren: usabilidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, compatibilidad y disponibilidad.

Se identificaron 5 actores del sistema: Visitante, Admin, Gerente, Capataz y Trabajador.

Se definieron 18 casos de uso que describen las interacciones de cada actor con el sistema.

4.3. Diseño de la base de datos

Se diseñó un modelo relacional compuesto por 8 tablas:

| Tabla | Tipo |
| --- | --- |
| rol | Catálogo de roles del sistema. |
| usuario | Datos de perfil de cada usuario. |
| terreno | Terrenos agrícolas gestionados por gerentes. |
| estados_tarea | Catálogo de estados (pendiente, en progreso, completada). |
| tarea | Tareas agrícolas vinculadas a terrenos y usuarios. |
| gerente_capataz | Relación N:M entre gerentes y capataces. |
| tarea_trabajador | Relación N:M entre tareas y trabajadores. |
| capataz_trabajador | Relación estable N:M entre capataces y trabajadores. |

Decisiones de diseño:

- Se utilizó UUID como clave primaria para la tabla usuario, vinculándola directamente con auth.users de Supabase.

- Se implementó borrado lógico (campo activo) en lugar de borrado físico para terrenos y usuarios.

- Las relaciones N:M se resolvieron mediante tablas intermedias con claves primarias compuestas.

- Se normalizaron los estados de tarea en una tabla separada para facilitar futuras ampliaciones.

4.4. Diseño de la arquitectura

Se eligió una arquitectura SPA + BaaS (Backend as a Service):

```

┌─────────────────┐       HTTPS       ┌─────────────────────┐

│   FRONTEND      │ ◄───────────────► │   BACKEND           │

│   React + Vite  │                   │   Supabase          │

│   TailwindCSS   │                   │   - PostgreSQL      │

│   TypeScript    │                   │   - Auth            │

│                 │                   │   - API REST        │

│   (Navegador)   │                   │   - RLS             │

└─────────────────┘                   └─────────────────────┘

```

Justificación:

- React permite crear interfaces dinámicas y reactivas.

- Supabase elimina la necesidad de desarrollar un backend propio, reduciendo el tiempo de desarrollo.

- TailwindCSS permite un diseño responsive rápido y consistente.

- TypeScript añade seguridad de tipos y reduce errores en tiempo de desarrollo.

4.5. Diseño de la interfaz (mockups)

Se diseñaron wireframes para las pantallas principales:

Pantallas diseñadas:

| Pantalla | Descripción |
| --- | --- |
| Landing Page | Página de bienvenida con acceso a login y registro. |
| Login | Formulario de inicio de sesión. |
| Registro | Formulario de registro de nuevo usuario. |
| Panel del Administrador | Tabla de usuarios con opciones de gestión. |
| Panel del Gerente | Secciones de terrenos, tareas y capataces. |
| Panel del Capataz | Lista de tareas asignadas con opciones de gestión. |
| Panel del Trabajador | Lista de tareas en las que participa. |

Principios de diseño aplicados:

- Diseño limpio y minimalista.

- Colores verdes y terrosos evocando el ámbito agrícola.

- Interfaz responsive con tres breakpoints: móvil, tablet y escritorio.

- Navegación intuitiva con menú lateral en escritorio y menú hamburguesa en móvil.

4.6. Elección de tecnologías

Se evaluaron varias alternativas antes de elegir las tecnologías definitivas:

Frontend:

| Opción evaluada | Decisión | Motivo |
| --- | --- | --- |
| React | ✅ Elegido | Gran ecosistema, amplia documentación, experiencia previa. |
| Vue.js | ❌ | Menor experiencia del alumno, ecosistema más reducido. |
| Angular | ❌ | Demasiado complejo para el alcance del proyecto. |

Backend:

| Opción evaluada | Decisión | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Supabase | ✅ Elegido | BaaS completo, ahorra desarrollo de backend, incluye Auth. |
| Firebase | ❌ | Base de datos NoSQL, menos adecuada para relaciones complejas. |
| Node.js + Express | ❌ | Requiere más tiempo de desarrollo para API, auth, etc. |

CSS:

| Opción evaluada | Decisión | Motivo |
| --- | --- | --- |
| TailwindCSS | ✅ Elegido | Desarrollo rápido, consistente, responsive nativo. |
| Bootstrap | ❌ | Diseño más genérico, menos personalizable. |
| CSS puro | ❌ | Más lento y propenso a inconsistencias. |

Lenguaje:

| Opción evaluada | Decisión | Motivo |
| --- | --- | --- |
| TypeScript | ✅ Elegido | Tipado estático, menos errores, mejor autocompletado. |
| JavaScript | ❌ | Más propenso a errores por falta de tipado. |

5. Segundo trimestre: Desarrollo e implementación

5.1. Configuración del entorno de desarrollo

Pasos realizados:

- Instalación de Node.js (v20 LTS) y npm.

- Creación del proyecto con npm create vite@latest agrogestion -- --template react-ts.

- Instalación de Visual Studio Code con extensiones:

  - ES7+ React/Redux/React-Native snippets

  - Tailwind CSS IntelliSense

  - ESLint

  - Prettier

- Inicialización del repositorio Git y conexión con GitHub.

- Configuración de ESLint y TypeScript.

5.2. Configuración de Supabase

Pasos realizados:

- Creación de la cuenta y proyecto en Supabase.

- Ejecución del script SQL para crear las 8 tablas del modelo de datos.

- Inserción de datos iniciales: roles (ADMIN, GERENTE, CAPATAZ, TRABAJADOR) y estados de tarea (PENDIENTE, EN_PROGRESO, COMPLETADA).

- Configuración del cliente Supabase en src/database/supabase/Client.ts.

- Creación del archivo .env con las credenciales.

- Verificación de la conexión desde el frontend.

5.3. Desarrollo del frontend

Estructura de carpetas creada:

text

src/

├── components/      → Componentes reutilizables (layout, tablas, formularios, botones)

├── pages/           → Vistas de cada pantalla (Login, Registro, Admin, Gerente, etc.)

├── context/         → Contexto React para autenticación y gestión de estado global

├── lib/             → Utilidades y helpers

├── database/        → Capa de acceso a datos

│   ├── supabase/    → Cliente Supabase

│   └── repositories/→ Repositorios para cada entidad (patrón Repository)

└── assets/          → Recursos estáticos (imágenes, iconos)

Componentes desarrollados:

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Layout | Estructura base con header, menú lateral y área de contenido. |
| Navbar | Barra de navegación superior con logo, usuario y cerrar sesión. |
| Sidebar | Menú lateral con enlaces según el rol del usuario. |
| DataTable | Tabla genérica reutilizable para mostrar datos. |
| FormField | Campo de formulario con validación y estilos consistentes. |
| Modal | Ventana modal para formularios de creación/edición. |
| Button | Botón estilizado con variantes (primario, secundario, peligro). |
| ProtectedRoute | Componente que protege rutas según autenticación y rol. |

5.4. Integración con Supabase

Se implementó una capa de acceso a datos siguiendo el patrón Repository:

| Repositorio | Operaciones |
| --- | --- |
| UsuarioRepository | getAll, getById, getByEmail, update, deactivate |
| TerrenoRepository | getAll, getByGerente, create, update, deactivate |
| TareaRepository | getAll, getByGerente, getByCapataz, create, updateEstado |
| RolRepository | getAll, getById |
| EstadoTareaRepository | getAll |

Ejemplo de repositorio (patrón):

typescript

import { supabase } from '../supabase/Client';

export const TerrenoRepository = {

getByGerente: async (idGerente: string) => {

const { data, error } = await supabase

.from('terreno')

.select('*')

.eq('id_gerente', idGerente)

.eq('activo', true);

if (error) throw error;

return data;

},

// ... más métodos

};

5.5. Implementación de autenticación

Se integró Supabase Auth para el sistema de autenticación:

Funcionalidades implementadas:

| Funcionalidad | Implementación |
| --- | --- |
| Registro | supabase.auth.signUp() + INSERT en tabla usuario. |
| Login | supabase.auth.signInWithPassword(). |
| Logout | supabase.auth.signOut(). |
| Persistencia de sesión | Token JWT almacenado automáticamente por Supabase. |
| Contexto de auth | React Context + Provider para estado global de sesión. |

5.6. Implementación de roles y paneles

Se creó un sistema de redirección basado en el rol del usuario:

| Rol | Ruta | Componente |
| --- | --- | --- |
| ADMIN | /admin | AdminPage.tsx |
| GERENTE | /gerente | GerentePage.tsx |
| CAPATAZ | /capataz | CapatazPage.tsx |
| TRABAJADOR | /trabajador | TrabajadorPage.tsx |
| Sin sesión | / | LandingPage.tsx |
| Sin sesión | /login | Login.tsx |
| Sin sesión | /registro | Registro.tsx |

Se implementó un componente ProtectedRoute que:

- Verifica si el usuario está autenticado.

- Consulta el rol del usuario en la tabla usuario.

- Redirige al panel correspondiente o al login si no tiene sesión.

5.7. Gestión de terrenos

Se implementó el CRUD completo de terrenos para el rol Gerente:

| Operación | Descripción |
| --- | --- |
| Listar | Tabla con todos los terrenos activos del gerente. |
| Crear | Formulario modal para dar de alta un nuevo terreno. |
| Editar | Formulario modal precargado con los datos del terreno. |
| Baja lógica | Botón para desactivar un terreno (campo activo = false). |

5.8. Gestión de tareas

Se implementó la gestión de tareas con los siguientes flujos:

Desde el panel del Gerente:

- Crear nueva tarea seleccionando terreno y capataz.

- Ver listado de todas las tareas con filtros por estado y terreno.

- Consultar el progreso de las tareas.

Desde el panel del Capataz:

- Ver tareas asignadas con su estado actual.

- Tomar una tarea pendiente (cambia a "En progreso").

- Completar una tarea (cambia a "Completada").

- Asignar trabajadores de apoyo a una tarea.

Desde el panel del Trabajador:

- Ver las tareas en las que participa.

- Consultar detalles de cada tarea.

5.9. Relaciones gerente-capataz y capataz-trabajador

Se implementaron las dos relaciones N:M del modelo:

Gerente → Capataz (tabla gerente_capataz):

- El gerente puede asociar capataces a su equipo.

- Al crear una tarea, el gerente selecciona un capataz de su equipo.

Capataz → Trabajador (tabla capataz_trabajador):

- El capataz gestiona su equipo de trabajadores habituales.

- Al asignar apoyo a una tarea, selecciona entre sus trabajadores (tabla tarea_trabajador).

5.10. Políticas de seguridad (RLS)

Se configuraron políticas de Row Level Security en Supabase para cada tabla:

| Tabla | Políticas principales |
| --- | --- |
| usuario | Cada usuario ve su perfil; admin ve y edita todos. |
| terreno | Solo el gerente propietario puede ver, crear y editar. |
| tarea | Gerente ve las que creó; capataz ve las asignadas. |
| gerente_capataz | Acceso según pertenencia a la relación. |
| tarea_trabajador | Acceso según participación en la tarea. |
| capataz_trabajador | Acceso según pertenencia a la relación. |
| rol | Lectura para todos los autenticados. |
| estados_tarea | Lectura para todos los autenticados. |

5.11. Pruebas y corrección de errores

Se realizaron tres tipos de pruebas:

- Pruebas funcionales (15 tests): Verificación de cada caso de uso implementado.

- Pruebas de interfaz/responsive (5 tests): Comprobación en distintos dispositivos y navegadores.

- Pruebas de seguridad (3 tests): Verificación de las políticas RLS y protección de rutas.

Principales errores detectados y corregidos:

| Error | Solución aplicada |
| --- | --- |
| Token JWT concatenado con URL en .env | Se separaron correctamente las variables .env. |
| TailwindCSS no se cargaba | Se añadió el plugin @tailwindcss/vite en vite.config.ts. |
| Redirección incorrecta tras login | Se corrigió la lógica de consulta de rol del usuario. |
| Error de permisos al crear terreno | Se ajustaron las políticas RLS de la tabla terreno. |
| Formularios no validaban campos vacíos | Se añadió validación en el frontend antes del envío. |

5.12. Documentación

En la fase final del proyecto se elaboraron cuatro documentos:

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| Manual de Usuario | Guía para que cualquier usuario pueda usar la aplicación. |
| Manual Técnico | Arquitectura, tecnologías, base de datos, requisitos, pruebas. |
| Manual de Despliegue | Instrucciones completas de instalación y puesta en marcha. |
| Manual del Proyecto | Memoria del trabajo realizado durante los dos trimestres. |

6. Cronograma del proyecto

Primer trimestre (Octubre – Diciembre)

| Semana | Actividad |
| --- | --- |
| Semana 1 | Definición del proyecto, estudio de viabilidad. |
| Semana 2 | Análisis de requisitos funcionales y no funcionales. |
| Semana 3 | Diseño del modelo de datos (esquema E-R, diccionario). |
| Semana 4 | Diseño de la arquitectura (SPA + BaaS). |
| Semana 5 | Evaluación y selección de tecnologías. |
| Semana 6 | Diseño de mockups e interfaz de usuario. |
| Semana 7 | Definición de casos de uso y diagramas. |
| Semana 8 | Creación del repositorio y scaffolding del proyecto. |
| Semana 9 | Configuración inicial de Supabase (tablas, datos, políticas). |
| Semana 10 | Redacción de documentación preliminar de análisis y diseño. |

Segundo trimestre (Enero – Marzo)

| Semana | Actividad |
| --- | --- |
| Semana 11 | Configuración del entorno: Vite, React, TypeScript, Tailwind. |
| Semana 12 | Desarrollo: Landing Page, Login, Registro. |
| Semana 13 | Desarrollo: Integración con Supabase Auth (login/registro). |
| Semana 14 | Desarrollo: Sistema de roles, contexto de autenticación. |
| Semana 15 | Desarrollo: Panel del Administrador (gestión de usuarios). |
| Semana 16 | Desarrollo: Panel del Gerente (terrenos). |
| Semana 17 | Desarrollo: Panel del Gerente (tareas, asignación capataces). |
| Semana 18 | Desarrollo: Panel del Capataz (tareas, cambio de estado). |
| Semana 19 | Desarrollo: Panel del Capataz (trabajadores), Panel Trabajador. |
| Semana 20 | Configuración de políticas RLS en Supabase. |
| Semana 21 | Pruebas funcionales, de interfaz y de seguridad. |
| Semana 22 | Corrección de errores y ajustes finales. |
| Semana 23 | Despliegue en producción. |
| Semana 24 | Redacción de documentación final (4 manuales). |

7. Problemas encontrados y soluciones

7.1. Problemas técnicos

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| TailwindCSS v4 no se integraba con Vite 7 | Se investigó la documentación actualizada y se configuró el plugin @tailwindcss/vite correctamente. |
| Supabase RLS bloqueaba consultas legítimas | Se revisaron y refinaron las políticas de seguridad paso a paso, probando cada una individualmente. |
| Error de CORS al conectar desde localhost | Se verificó que Supabase permite conexiones desde localhost por defecto con la anon key. |
| Manejo de sesiones al recargar la página | Se implementó supabase.auth.onAuthStateChange() para persistir el estado de autenticación. |
| TypeScript reportaba errores de tipo con datos de Supabase | Se crearon interfaces TypeScript para las tablas de la base de datos. |
| Hot Module Replacement lento en Windows | Se excluyó la carpeta node_modules del antivirus de Windows. |

7.2. Problemas de planificación

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| Subestimación del tiempo para políticas RLS | Se dedicó una semana completa adicional a la configuración de seguridad. |
| Complejidad de las relaciones N:M | Se simplificó la interfaz para gestionar las relaciones de forma intuitiva. |
| Documentación consumió más tiempo del previsto | Se comenzó la documentación en paralelo con las últimas fases de desarrollo. |

8. Conclusiones

Cumplimiento de objetivos

| Objetivo | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| O1 | Sistema de autenticación con registro y login | ✅ Cumplido |
| O2 | Modelo de datos relacional | ✅ Cumplido |
| O3 | Interfaz responsive | ✅ Cumplido |
| O4 | Sistema de roles con permisos diferenciados | ✅ Cumplido |
| O5 | Gestión de terrenos | ✅ Cumplido |
| O6 | Gestión de tareas | ✅ Cumplido |
| O7 | Relaciones gerente-capataz y capataz-trabajador | ✅ Cumplido |
| O8 | Políticas de seguridad RLS | ✅ Cumplido |
| O9 | Documentación completa | ✅ Cumplido |
| O10 | Despliegue accesible desde Internet | ✅ Cumplido |

Valoración personal

El desarrollo de Agrogestión ha sido una experiencia muy formativa que ha permitido:

- Aplicar conocimientos teóricos adquiridos durante el ciclo en un proyecto real y completo.

- Aprender tecnologías modernas como React con TypeScript, Vite, TailwindCSS y Supabase, que son ampliamente utilizadas en la industria.

- Afrontar problemas reales de desarrollo (configuración de entornos, seguridad, diseño de base de datos) y encontrar soluciones.

- Mejorar la capacidad de planificación y gestión del tiempo en un proyecto de varios meses.

- Desarrollar habilidades de documentación técnica, esenciales en el ámbito profesional.

El proyecto cumple todos los objetivos planteados inicialmente y sienta las bases para futuras ampliaciones como notificaciones en tiempo real, geolocalización de terrenos, informes en PDF o una versión de aplicación móvil.

Conocimientos aplicados del ciclo DAW

| Módulo del ciclo | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- |
| Lenguajes de marcas (HTML/CSS) | Estructura y estilos de la interfaz web. |
| Programación (JavaScript/TypeScript) | Lógica del frontend y comunicación con Supabase. |
| Bases de datos (SQL) | Diseño del modelo relacional en PostgreSQL. |
| Desarrollo web en entorno cliente | React, manejo de estado, componentes, routing. |
| Desarrollo web en entorno servidor | API REST de Supabase, autenticación, RLS. |
| Despliegue de aplicaciones web | Configuración de Vite, build, despliegue. |
| Diseño de interfaces web | UX/UI con TailwindCSS, responsive design. |

9. Agradecimientos

Quiero agradecer:

- A los profesores del IES Albarregas por la formación recibida durante estos dos años del ciclo formativo, especialmente por su apoyo y orientación durante el desarrollo de este proyecto.

- A la comunidad open source que mantiene las herramientas y librerías utilizadas (React, Vite, Supabase, TailwindCSS), facilitando el desarrollo de aplicaciones modernas.

- A mi familia y compañeros por su apoyo y paciencia durante el proceso.

Agrogestión — Manual del Proyecto
Autor: Juan Francisco Hurtado Pérez
Ciclo: CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
Centro: IES Albarregas – Mérida (España)